## СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**РЕШЕНИЕ**

04.03.2016 № 1

**с. Чистюнька**

|  |
| --- |
| Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года |

 В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, обеспечения безопасности населения заречной части села в период весеннего половодья 2016 года, Совет Администрации р е ш и л:

 1.Утвердить план мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельсовета весной 2016 года (Приложение № 1).

 2. Утвердить схему размещения жителей заречной части села Чистюнька в случае паводка (Приложение № 2).

 3. Рекомендовать главе Администрации сельсовета Некрасовой Л.А. принять меры к выполнению плана мероприятий:

 - создать необходимый запас финансовых резервов (10 тыс. руб.) на проведение противопаводковых мероприятий;

 - вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод;

 - организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реке Алей;

 - провести разъяснительную работу с населением заречной части села по подготовке и поведению в случае наводнения;

 - принять меры по созданию резервов горюче-смазочных материалов;

 - определить и подготовить места на случай эвакуации населения и животных заречной части села согласно приложения № 2;

 - привести в готовность плавательное средство (лодка);

 - провести разъяснительную работу с населением по прекращению подледного лова рыбы.

Председатель Совета Л.А. Некрасова

Секретарь Совета Л.В. Мостовая

Приложение № 1 к

 решению Совета Администрации

 Чистюньского сельсовета от 04.03.2016 № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельсовета

 весной 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование мероприятий |  Сроки | Ответственные |
| 1.  | Организовать очистку водостоков,труб, дорог | до 31.03.2016 | Некрасова Л.А. |
| 2. | Организовать бригады из старшеклассников и рабочих по благоустройству Администрации сельсовета для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 15.04.2016 | Некрасова Л.А.Криволапова Л.Г. (по согласованию) |
| 3. | Организовать круглосуточное дежурство жителей заречной части села (по согласованию) и информирование Администрации сельсовета о сложившейся обстановке по телефонам: 2-54-26; 2-53-43; 2-53-688- 906- 966- 97- 66Понедельник – Габидулин Р.Р.Вторник – Кладов Н.А.Среда – Синельников Г.В.Четверг – Синельников А.В.Пятница – Синельников В.В.Суббота – Макаров Г.Е.Воскресенье – Кладов Н.А. | до 20.04.2016г. | Некрасова Л.А. |
| 4. | Организовать расселение жителей заречной части села по месту жительства родственников в селе Чистюнька | по мере необходимости | Некрасова Л.А. |
| 5. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов и пропуску талых вод | до 30.03.2016 | Некрасова Л.А. |

Приложение № 2 к

 решению Совета Администрации

 Чистюньского сельсовета от 04.03.2016 № 1

СХЕМА

размещения жителей заречной части села Чистюнька в случае паводка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. эвакуируемых | Адрес размещения |
| 123 | Буракова Татьяна ИвановнаМакарова Надежда ВасильевнаМакаров Прохор Викторович | ул. Набережная, 30 |
| 4 | Иванова Валентина Васильевна | ул. Колхозная, 18-1(племянница Кноль Людмила Владимировна) |
| 56 | Кладов Николай АлексеевичКладова Галина Ивановна | ул. Степная, 8(сестра Карнакова Зоя Алексеевна) |
| 78 | Макарова Татьяна ГригорьевнаМакаров Григорий Евгеньевич | ул. Партизанская, 25(дочь Серова Надежда Евгеньевна) |
| 91011 | Митина Наталья ИвановнаГабидулин Рустам РадиковичМитин Александр Заурович | ул. Партизанская, 16-2(отец Митин Иван Николаевич) |
| 12 | Прахт Вера Васильевна | с. Топчиха(дочь) |
| 13141516 | Синельников Григорий ВладимировичПанкова Елена АлександровнаПанков Артем ВячеславовичСинельникова Юлия Григорьевна | ул. Партизанская, 28-2(мать – Сидоренко Н.Н.) |
| 17181920212223 | Синельников Александр ВладимировичСинельникова Елена АлександровнаСинельников Кирилл АлександровичСинельникова Ксения АлександровнаЗамятина Ольга АлександровнаЗамятин Данил АлександровичСвириденко Любовь Александровна | ул. Алтайская, 40(дядя Земзюлин Иван Николаевич ) |
| 24 | Аксенов Олег Иванович | ул. Набережная, 21(мать Аксенова Зоя Александровна) |
| 2526 | Карпенко Алена АлександровнаСинельников Василий Владимирович | ул. Набережная, 33(отец Карпенко Александр Владимирович) |
| 27 | Морозов Алексей Александрович | ул. Западная, 9-2(отец Морозов Александр Ефимович) |
|  | ИТОГО: 27 чел., в т.ч. 6 детей, 12 женщин, 9 мужчин, в т.ч. 14 пенсионеров |