АДМИНИСТРАЦИЯ ФУНТИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2014                                                                                                                     № 18

с. Фунтики

# Об      организации   и   проведении

мероприятий   по  предупреждению

и       ликвидации       чрезвычайных

ситуаций     в     период    весеннего

половодья 2014  года

# В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики сельсовета в период весеннего половодья, руководствуясь Уставом  муниципального образования Фунтиковского  сельсовет  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод  на территории Фунтиковского сельсовета весной 2014 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям ООО «Система» организовать очистку дорог внутри села (затраты из средств бюджета сельсовета) до 28 марта 2014 года, назначить ответственного и определиться с техникой по устранению аварийных ситуаций.

3. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску паводковых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 30 марта 2014 года.

4.  Рекомендовать уличным комитетам вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод.

5. Рекомендовать монтерам Фунтиковского отделения Топчихинского цеха связи Суковатову Д.Г. обеспечить поддержание бесперебойной связи с населенными пунктами внутри района (постоянно).

6. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

7. О ходе выполнения  настоящего постановления информировать в июне 2014 года.

Глава Администрации сельсовета                                                        Ю.А. Бочаров

Утверждён

постановлением Администрации

сельсовета от 17.03.2014 № 18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории

Фунтиковского сельсовета весной 2014 года

| № пп; Наименование мероприятия; Сроки; Ответственные. 1; 2; 3; 4. 1.; Организовать очистку водостоков; до 22.03. 2014; Бочаров Ю.А. ООО «Система» (по согласованию). 2.; Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям; до28.03. 2014; Тибекин Н.К. (по согласованию). 3.; Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство; до 30.03. 2014; Бочаров Ю.А. ООО «Система» (по согласованию). 4.; Организовать полную очистку дорог; до 28.03. 2014; ООО «Система» (по согласованию). 5.; Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов, крыш домов и зданий, пропуску талых вод; до 30.03. 2014; Бочаров Ю.А. Уличные комитеты (по согласованию). 6.; Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин; до 30.03. 2014; Бочаров Ю.А. ООО «Система» (по согласованию). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |