АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2015                                                                                                                 № 8

п. Ключи

О проведении весеннего месячника

по благоустройству, озеленению и

санитарной очистке  на  территории

сельсовета

В целях наведения должного порядка и улучшения санитарного  состояния на территории поселка, руководствуясь Уставом муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края                    п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить проведение весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке  на территории сельсовета с 15 апреля 2015 года.

2. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории сельсовета (прилагается).

3.  Ввести проведения санитарных пятниц с мая по октябрь 2015 года.

4.  Провести сельский субботник по благоустройству и очистке территорий учреждений и организаций поселка 18 апреля 2015 года.

5.  Рекомендовать директору ООО «Ключевское» (Кошкин И.И.) по окончании посевных работ предоставлять технику населению для вывоза мусора, навоза от личных подворий.

6. Руководителям учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям поселка разработать и принять мероприятия по благоустройству своих территории, до 15.06 2015 года информировать Администрацию сельсовета по реализации принятых мероприятий.

7.  Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

8.  Постановление Администрации сельсовета от 24.03.2014 года № 12 «О проведении весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории сельсовета» считать утратившим силу.

9.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                    А.А. Голубь

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации сельсовета

02.04. 2015 № 8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению весеннего месячника по благоустройству, озеленению и

санитарной очистке на территории сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во | Ед. измер. | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка деревьев | 50 | шт. | 01-20.05. | Администрация, учреждения, ИП, население |  |
| 2 | Посадка кустарников | 100 | шт. | 01-20.05. | -«-«- |  |
| 3 | Разбивка цветников, клумб | 100 | м2 | 15-25.05. | - «-«- |  |
| 4 | Ремонт изгородей, оград | 200 | м2 | 18.04-16.05.2015 | Учреждения, население |  |
| 5 | Вывоз мусора, бытовых отходов, навоза | 100 | тонн | с 18.04.2015 | Учреждения, население |  |
| 6 | Ремонт фасадов объектов социально-культурного, бытового назначения и жилья | 300 | м2 | до 05.05.2015 | Учреждения, ИП, население |  |
| 7 | Приведение в порядок мемориального памятника погибшим воинам ВОВ | 1 | шт. | до 08.05.2015 | Администрация, средняя школа |  |
| 8 | Организовать работу по благоустройству придомовых и прилегающих территорий к домам, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны | 9 |  | до 08.05.2015 | Администрация, средняя школа |  |
| 9 | Организовать работу по приведению в надлежащее санитарное состояние территории, прилегающей к водонапорной башне |  |  | до 01.05.2015 | Администрация, ООО «Источник» |  |
| 10 | Приведение в порядок сельской свалки | 1 | шт. | с 21.04. по 20.05.2015 | Администрация, ООО «Ключевское» |  |
| 11 | Организовать общесельский субботник по уборке территории сельского кладбища | 1 |  | до 20.04.2015 | Администрация, Совет ветеранов, население |  |
| 12 | Очистка территорий, прилегающих к учреждениям, организациям от травы, поросли деревьев, валежника, свалок бытового мусора | 900/8 | м2 | до 01.05.2015 | Администрация, учреждения (школа, детский сад, сельский клуб, ФАП) |  |
| 13 | Очистка территории животноводческой фермы от мусора, навоза |  |  | с 18.04. по 20.05.2015 | ООО «Ключевское» |  |
| 14 | Организовать работу по санитарной очистке, благоустройству и озеленению придомовых территорий |  | м2 | с 18.04. по 20.05.2015 | Администрация, население |  |
| 15 | Организовать регулярное скашивание травы |  |  | в течение весенне-летнего периода | Администрация, население |  |
| 16 | Грейдирование и ямочный ремонт дорог местного значения | 1500 | м2 | до 20.05.2015 | Администрация, население |  |
| 17 | Организовать работу по благоустройству детской площадки |  |  | до 20.05.2015 | Администрация, безработные |  |
| 18 | Проведение рейдов административной комиссии с составлением протоколов | 3 | шт | с 30.04. по 20.05.2015 | Администрация, административная комиссия |  |