АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЯРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.   2011г.                                                                                                    №  4

с.Красноярка

Об организации       и проведении

мероприятий по предупреждению

и ликвидации          чрезвычайных

ситуаций в          период весеннего

половодья 2011 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики, расположенных на территории сельсовета в период весеннего половодья,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод на территории Красноярского сельсовета весной 2011 года (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Заместителю главы Администрации сельсовета Мирошниковой Н.Н. предоставить информацию до 01.06.2011 года.

Глава Администрации сельсовета                                                      В.Д.Яковченко

Утвержден

постановлением Администрации

сельсовета от 07.02.2011 № 4

ПЛАН

мероприятий по подготовке паводковых вод на территории Красноярского сельсовета весной 2011 года

| № пп | Наименование мероприятий | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводить с населением разъяснительную работу о подготовке к пропуску паводковых вод весной 2011 года | Март-апрель | Яковченко В.Д. |
| 2 | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега пропусковых труб внутрипоселковой дороги | До 20.03.2011 | Яковченко В.Д. |
| 3 | Организовать очистку снега и отвод паводковых вод от действующей скважины (водозабор в с.Красноярка) | До 20.03.2011 | Яковченко В.Д., ООО «Источник» (по согласованию) |
| 4 | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать круглосуточное дежурство | До 10.03.2011 | Яковченко В.Д,, КФХ «КелинО.Н.» (по согласованию), КФХ «Эндерс В.Д.»(по согласованию) |
| 5 | Организовать бригады старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | До 15.02.2011 | Директор школы Келина Л.В.(по согласованию) |
| 6 | Организовать полную очистку дорог | До 20.03.2011 | Яковченко В.Д., Начальник ДРСУ (по согласованию) |