АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.  2016                                                                                                           № 10

с.Красноярка

О проведении весеннего         месячника

по благоустройству,              озеленению,

санитарной очистке населенных пунктов

на территории Красноярского сельсовета

В целях наведения должного порядка и улучшения санитарного состояния на  территориях населенных пунктов сельсовета, руководствуясь  Уставом муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить проведение весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов  сельсовета с 15 апреля  2016 года.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке (прилагается).

3.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4.Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации сельсовета Мирошникову Н.Н. Об исполнении распоряжения  информировать в июне 2016 года.

Глава Администрации сельсовета                                                  В.Д.Яковченко

Утвержден постановлением Администрации сельсовета от 11.04. 2016 №  10

ПЛАН

мероприятий по проведению весеннего

месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке

| № пп | мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести организационную работу с жителями населенных пунктов по выполнению Правил благоустройства и содержания домашних животных | 18.04.2016 | Администрация сельсовета |
|  | Приведение в порядок территории памятника погибшим в ВОВ | 20.04.2016 | Яковченко В.Д. Сидько Е.М.(по согласованию) |
|  | Организовать работу по благоустройству прилегающей к дому территории, в которой проживает участник ВОВ | 20.04.2016 | Яковченко В.Д. |
|  | Организовать работу по приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ | 26.04.2016 | Яковченко В.Д. |
|  | Организовать очистку общественных и производственных территорий | 21.04.2016 | Руководители производственных участков (по согласованию) |
|  | Организовать участие в субботнике по благоустройству организаций всех форм собственности и жителей села | 23.04.2016 | Яковченко В.Д. |
|  | Организовать проведение ремонтных работ малых архитектурных форм и элементов благоустройства: -остановки -скамеек -урн для мусора | 29.04.2016 | Яковченко В.Д. |
|  | Проводить регулярное скашивание травы на территории населенного пункта | В течение всего периода | Администрация сельсовета |
|  | Организация работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора и приведение в порядок территории полигона бытовых отходов | В течение всего периода | Яковченко В.Д. |
|  | Организация пастьбы крупного рогатого скота, овец граждан частного сектора | Апрель-май | Администрация сельсовета |