АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2014                                                                                                                                  № 41

с. Топчиха

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2014 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений, товарно-материальных ценностей, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения села в период весеннего половодья постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод в селе Топчиха весной 2014 года.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод в селе Топчиха.

3.Заместителю  главы Администрации сельсовета Красковой Н.С. совместно с директором муниципального унитарного предприятия по благоустройству «Чистая Топчиха» Локтионовым Ю.В.:

- определить места, наиболее подверженные затоплению, составить схемы направления основных потоков паводковых вод;

- провести разъяснительную работу с жителями, строениям которых угрожает затопление паводковыми водами;

- в сроки, обеспечивающие нормальный пропуск паводковых вод, прочистить ливневую канализацию, своевременно открыть все водопропускные трубы;

- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проверить готовность аварийных бригад и формирований для проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ;

- провести разъяснительную работу среди населения села Топчиха о необходимости очистки кровель домов от снега и льда до наступления начала таяния;

- организовать работы по вывозу снега с обочин дорог и территорий поселения;

- провести ревизию гидротехнических сооружений, организовать очистку плотин, шлюзов и своевременный сброс воды;

- организовать работу по привлечению населения для очистки от снега внутриквартальных проездов и пропуску талых вод;

- вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод;

- организовать очистку и отвод паводковых вод от действующих скважин и выгребных ям;

4. Главному специалисту по финансам Администрации сельсовета Т.А.Новопашиной       в период подготовки, прохождения паводковых вод обеспечить первоочередное финансирование проводимых мероприятий

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                           Л.Н. Малык

|  | УТВЕРЖДЁН Постановлением Администрации сельсовета от ______.2014 года № _____ |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и пропуску паводковых вод в селе Топчиха весной 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 15.03. 2014 | директора школ (по согласованию) |
| 2. | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники пожарной части № 51 ФПС ФГКУ (по согласованию) | до 25.03. 2014 | глава Администрации сельсовета, руководители предприятий, начальник ПЧ № 51 ФПС ФГКУ |
| 3. | Организовать очистку водостоков | до 25.03. 2014 | директор МУП «Чистая Топчиха» (по согласованию), руководители предприятий |
| 4. | Организовать полную очистку дорог | до 01.04. 2014 | ООО РСУ |
| 5. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега внутриквартальных проездов и пропуску талых вод | до 25.03. 2014 | Администрация сельсовета, руководители предприятий, депутаты сельского Совета (по согласованию) |
| 6. | Организовать постоянный контроль качества питьевой воды и проведение мероприятий по её своевременной очистке | постоянно на время паводка | директор ООО «Источник», директор ОАО «Ремтехпредприятие Топчихинское» (по согласованию) |
| 7. | Организовать очистку от снега и отвода талых вод от скважин и выгребных ям | до 25.03. 2014 | директор ООО «Источник», директор ОАО «Ремтехпредприятие Топчихинское» (по согласованию); глава Администрации сельсовета |
| 8. | Организовать очистку от снега и отвода талых вод под полотном дороги | до 25.03. 2014 | руководители дорожных служб |

|  | УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации сельсовета от _____.2014 года № ______ |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод в селе Топчиха

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
|  | Малык Л.Н. | глава Администрации сельсовета, председатель комиссии; |
|  | Локтионов Ю.В. | директор МУП «Чистая Топчиха», заместитель председателя комиссии; |
|  | Бурцев В.В. | начальник отдела Администрации Топчихинского района по ГО и ЧС (по согласованию); |
|  | Золотарёв А.В. | директор ОАО «Ремтехпредприятие Топчихинское (по согласованию;) |
|  | Коржов А.А. | директор ООО «Ремонтно – строительный участок» (по согласованию). |
|  | Краскова Н.С. | заместитель главы Администрации сельсовета; |
|  | Савченко Н.С. | директор ООО «Источник» (по согласованию); |
|  | Шмидт В.А. | Начальник ТСМП(по согласованию); |
|  | Шишкин Е.С. | начальник пожарной части № 51 ФПС ФГКУ (по согласованию) |
|  | Бауэр И.А. | Директор МУП ТС «Топчихинское» (по согласованию) |