АДМИНИСТРАЦИЯ  ХАБАЗИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.04. 2015           									     №  7

с. Хабазино

Об утверждении плана мероприятий

по комплексному благоустройству и

озеленению территории Хабазинского

сельсовета на 2015-2017 годы

В целях комплексного благоустройства территории муниципального образования Хабазинский сельсовет, улучшения архитектурного облика населенных пунктов, руководствуясь  Уставом  муниципального образования Хабазинский сельсовет  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план мероприятий по комплексному благоустройству и озеленению территории Хабазинского сельсовета на 2015-2017 годы.

2.Повысить требовательность к руководителям предприятий, учреждений, находящихся на территории сельсовета,  жителям с.Хабазино по выполнению намеченных мероприятий.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 20.05.2010 № 13 «Об утверждении плана мероприятий по комплексному благоустройству и озеленению территории Хабазинского сельсовета на 2010-2013 годы».

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации сельсовета. Об исполнении постановления информировать в июне и октябре каждого года.

Глава сельсовета                                                                                     В.А. Разин

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава сельсовета _________ _____ Разин В.А. 06. 04. 2015 г. |
| --- | --- |

План мероприятий

по комплексному благоустройству и озеленению территории

на 2015-2017 годы

| Цель плана | Комплексное благоустройство с использованием передового опыта ландшафтного дизайна, направленное на улучшение архитектурного облика населенных пунктов |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2-3 года |
| Условия реализации плана | для успешной реализации плана необходимо: - провести инвентаризацию объектов благоустройства; - активизировать работу общественных объединений:, уличных комитетов; - координировать работу предприятий, учреждений, частных лиц по вопросам озеленения до уходных работ; - разработать систему планомерной работы школьников, на закрепленных территориях; - контроль за поддержанием санитарного состояния на должном уровне; - шире привлекать предприятия всех форм собственности для выполнения работ по благоустройству; |

1. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рейдов членами административной комиссии, с УУМ ОВД по Топчихинскому району (по согласованию) по выявлению нарушений правил благоустройства | Администрация муниципального образования Хабазинский сельсовет | постоянно |
| 2. | Привлечение СМИ для освещения вопросов благоустройства, озеленения и санитарного состояния на территории сельсовета | Администрация муниципального образования Хабазинский сельсовет | постоянно |
| 3. | Организация смотра - конкурса: «Лучшая усадьба» | Администрация муниципального образования Хабазинский сельсовет, Хабазинский сельский дом культуры | сентябрь-октябрь |
| 4. | Организация выставки цветочных клумб | Администрация муниципального образования Хабазинский сельсовет, Хабазинский сельский дом культуры | август (ежегодно) |
| 5. | Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по строительству и установке оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений | Администрация муниципального образования Хабазинский сельсовет | постоянно |

2. Благоустройство дворовых территорий

| № п/п | Месторасположение | Срок исполнения | Исполнитель | Элементы благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Хабазино | постоянно | Владельцы территорий | - очистка территорий и вывоз мусора; - вывешивание и содержание в исправном состоянии табличек с наименованием улиц и номерами домов; - озеленение территорий; - вывоз мусора, бытовых отходов, навоза. |

3. Благоустройство  парка  памятника воинам ВОВ

| № п/п | Месторасположение | Срок исполнения | Исполнитель | Элементы благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Хабазино | Май-июнь | Администрация сельсовета | - в весенне-летний период очистка территории от сухой растительности, покос травы, вырубка сухих и поломанных веток; - побелка, покраска стел на памятнике; - вырубка нижних веток на елях, подбелка елей. |

4. Благоустройство территории общеобразовательной средней школы

| № п/п | Наименование и адрес учреждения | Срок исполнения | Исполнитель | Элементы благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Хабазинская средняя школа, с.Хабазино, ул.Ленина, 26 | Май-октябрь | Директор Хабазинской средней школы | - очистка территории школы и парка, заложенного к 60-летию ВОВ от мусора; - разбивка цветников, клумб, побелка стволов деревьев; - ремонт стен школы. |

5. Благоустройство учреждения здравоохранения

| № п/п | Наименование и адрес учреждения | Срок исполнения | Исполнитель | Элементы благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал МУЗ Топчихинской ЦРБ «Хабазинский ФАП», с.Хабазино, ул.Гагарина, 5 | В течение года | Филиал МУЗ Топчихинской ЦРБ «Хабазинский ФАП» | - в весенне-летний период уборка территории, подметание, разбивка газона; - в осенне-зимний период расчистка подхода к ФАП от снега. |

6. Содержание инженерных сооружений и коммуникаций

| № п/п | Наименование предприятий, ( | Срок исполнения | Виды работ Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Хабазинское», с.Хабазино, ул.Гагарина, 2 | В течение года | - В случае порыва- немедленно принимать меры по ликвидации и недопущению подтопления территорий, зданий, сооружений; - производить постоянный контроль за наличием крышек люков, обеспечивать их безопасное для автотранспорта и пешеходов состояние; - произвести ограждение водонапорных башен, почистить территории около башен. |

7. Установка новых и ремонт существующих малых архитектурных форм

(урны, скамьи, фонари)

| № п/п | Адрес | Срок исполнения | Исполнитель | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Хабазино, ул.Гагарина, 2 | В течение года | Администрация сельсовета, Хабазинский КДЦ | - своевременная замена лампочек на фонарях; - установка и контроль за сохранностью урн и лавочек в беседке, находящейся около Хабазинского КДЦ |