АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11. 2012              				                                              № 643

с. Топчиха

- Об утверждении Положения о порядке формирования адресной инвестиционной программы муниципального  образования Топчихинский район

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на инвестиционные расходы, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования адресной инвестиционной программы муниципального  образования Топчихинский район.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономике, финансам, налоговой и кредитной политике, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом.

Глава Администрации района                                                            А.Н. Григорьев

- Утверждено постановлением Администрации района

- от 01.11. 2012   № 643

- Положение

- о порядке формирования адресной инвестиционной программы муниципального  образования Топчихинский район

- I. Основные положения

1. Настоящее  Положение устанавливает порядок формирования  адресной инвестиционной программы муниципального образования  Топчихинский  район, внесения в нее изменений и дополнений.

2. В Положении используются следующие понятия и термины:

-    адресная инвестиционная программа  (далее - Программа) - перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов и прочим расходам для муниципальных нужд, финансирование которых осуществляется за счет средств, предусмотренных в районном бюджете на инвестиционные расходы;

- инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

- заказчик (субъект бюджетного планирования) - распорядитель, получатель бюджетных средств, которому на основании принятых органом местного самоуправления нормативных правовых актов передано исполнение расходных обязательств;

- инициатор инвестиционного проекта (далее - инициатор) -   органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации района, организации любых форм собственности, предлагающие к рассмотрению вопрос о финансировании инвестиционных проектов с привлечением средств, предусмотренных в  районном бюджете  на инвестиционные расходы;

- финансовый эффект - совокупная стоимостная оценка полученной (или планируемой к получению) в результате реализации инвестиционного проекта бюджетной, социальной, экономической эффективности проекта.

- II. Порядок формирования Программы

3. Программа определяет распределение объема инвестиционных расходов, предусмотренных в районном бюджете, по конкретным инвестиционным проектам.

4. Программа разрабатывается в соответствии со стратегическими, среднесрочными и краткосрочными целями и задачами социально-экономического развития района.

5. Осуществление инвестиций из районного бюджета в объекты, не являющиеся муниципальной собственностью, не допускается.

6. Программа разрабатывается на краткосрочную (1 год) (далее - годовая Программа) и среднесрочную (3 года) перспективу (далее - перспективная Программа).

Годовая Программа составляется с учетом перспективной Программы, в которой предусматривается выделение ежегодного финансирования и перечня инвестиционных проектов на планируемые годы.

Перспективная Программа ежегодно корректируется с учетом выполнения годовой Программы, при этом плановый период сдвигается на один год вперед.

7. Объем средств, предусматриваемых в районном бюджете на инвестиционные расходы, утверждается решением районного Совета  депутатов об утверждении районного бюджета.

8. Формирование проекта Программы осуществляет комитет по экономике и управлению  муниципальным  имуществом Администрации района (далее - Комитет), исходя из параметров прогноза социально-экономического развития района, перспективного финансового плана, долгосрочных и ведомственных целевых программ и приоритетных направлений развития экономики, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

9. Проект Программы формируется по программно-отраслевому признаку инвестиционных расходов и включает в себя следующие показатели:

- наименование инвестиционных проектов;

- наименование заказчика;

- мощность объектов инвестиций в соответствующих единицах измерения;

- планируемые объемы финансирования из районного бюджета,  в том числе на разработку проектной документации, строительно-монтажные работы, прочие расходы;

- краткое описание эффекта, достигаемого от реализации инвестиционного проекта.

10. Формирование Программы осуществляется в следующем порядке:

10.1. При формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного финансового  плана комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района доводит до Комитета  предельный объем инвестиционных расходов, предусматриваемый в  районном бюджете;

10.2. Заказчики самостоятельно или совместно с инициаторами до 1 октября года, предшествующего планируемому, представляют в Комитет  бюджетные заявки на ассигнования из районного бюджета в рамках реализации Программы (Приложение 1). Бюджетные заявки должны быть согласованы заместителем главы Администрации района, в компетенцию которого входят вопросы, решаемые в рамках реализации предлагаемых инвестиционных проектов.

Бюджетные заявки могут представляться по отдельным инвестиционным проектам в сводной форме.

Бюджетные заявки и прилагаемые к ним материалы представляются на электронных и бумажных носителях. При несоответствии данных на бумажном и электронном носителях приоритет имеет запись на бумажном носителе;

10.3. К бюджетным заявкам по каждому инвестиционному проекту прилагается  паспорт инвестиционного проекта (Приложение 2).

10.4. Комитет обобщает и анализирует представленные заказчиками документы, распределяет общий объем инвестиционных расходов по конкретным инвестиционным проектам и представляет проект Программы для рассмотрения инвестиционной комиссии.

В проект Программы в приоритетном порядке включаются расходы на:

- погашение суммы основного долга и процентов по кредитам, привлеченным ранее под муниципальную гарантию;

- погашение кредиторской задолженности по проектам, ранее включаемым в Программу;

- средства на разработку проектной документации;

- софинансирование проектов, реализуемых в рамках действующих на территории района  федеральной адресной инвестиционной, федеральных и краевых целевых программ;

- финансирование проектов, обеспеченных разработанной проектной документацией и предполагаемых к вводу в эксплуатацию в очередном финансовом году.

Включение в проект Программы проектов, не обеспеченных проектной документацией, допускается в случае, если общий объем предусматриваемых инвестиционных расходов включает средства и на ее разработку;

10.5 Инвестиционная комиссия в 3-дневный срок рассматривает представленный проект Программы и вносит свои предложения и замечания;

10.6. Комитет осуществляет устранение замечания инвестиционной комиссии и направляет проект Программы для согласования  главе Администрации  района.

10.7. Программа принимается Администрацией района до конца года, предшествующего началу реализации Программы, после утверждения районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и согласования проекта Программы главой Администрации района;

10.8. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике вносит  изменения в утвержденную бюджетную роспись, распределяя инвестиционные проекты по ведомственной классификации;

10.9. При поступлении денежных средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства из вышестоящего бюджета комитет по финансам, налоговой и кредитной политике вносит изменения в бюджетную роспись с последующим утверждением общей суммы в районном  бюджете.

- III. Порядок внесения изменений и дополнений в Программу

11. Программа является для заказчиков основанием проведения процедур размещения муниципальных заказов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров по вновь начинаемым инвестиционным проектам.

Если по итогам размещения муниципальных заказов подрядные организации на выполнение работ (оказание услуг), поставщики (изготовители) товаров для муниципальных нужд не были определены, указанные инвестиционные проекты подлежат исключению из Программы. При этом Комитет  вносит предложения по перераспределению, в рамках Программы, высвобожденных средств.

12. Заказчики исходя из заключенных муниципальных контрактов по итогам проведенных процедур размещения муниципальных заказов при снижении стоимости муниципального контракта уточняют объемы инвестиционных расходов и в 5-дневный срок со дня заключения контракта представляют уточненные сведения в Комитет для возможности перераспределения высвобождаемых средств на другие инвестиционные проекты.

13. В целях приведения в соответствие с разработанной проектной документацией и заключенными муниципальными контрактами Администрация района  вносит изменения в наименование проектов и заказчиков.

14. Перераспределение объемов ассигнований по инвестиционным проектам допускается в случаях:

- несвоевременной разработки проектной документации;

- непроведения процедур размещения муниципального заказа;

- неосвоения выделенных объемов ассигнований.

15. В случае увеличения общей суммы инвестиционных расходов в   бюджете допускается включение в Программу дополнительных объемов финансирования и новых проектов.

16. Включение новых проектов и досрочное прекращение реализации проектов в рамках Программы утверждается постановлением Администрации района.

- IV. Контроль за реализацией инвестиционных проектов

17. Контроль за реализацией инвестиционных проектов и целевым использованием бюджетных средств осуществляется комитетом по экономике и управлению  муниципальным  имуществом  и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике.

Заказчики представляют в комитет по экономике и управлению  муниципальным  имуществом  ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о финансировании и освоении средств по проектам, включенным в перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств районного бюджета в отчетном году (Приложение 3).

В случае выявленных нарушений комитетом по экономике и управлению  муниципальным  имуществом и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике  вносится предложение об отказе или досрочном прекращении реализации инвестиционного проекта.

18. Контроль за учетом объектов, введенных в эксплуатацию в результате реализации инвестиционных проектов, и объектов незавершенного строительства осуществляется    структурными подразделениями, осуществляющими  деятельность в сферах, соответствующих целям реализации инвестиционных проектов.

19. Заказчики несут ответственность за достоверность и своевременную подготовку документов, необходимых для внесении в Реестр объектов муниципальной собственности объектов, введенных в эксплуатацию, и объектов незавершенного строительства.

- Приложение 1

- к Положению о порядке формирования адресной инвестиционной программы муниципального  образования Топчихинский район

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- ТОПЧИХИНСКОГО  РАЙОНА  НА 20__ - 20__ ГОДЫ

(в текущих ценах)

| NN пп | Наименование инвестиционных проектов | Объем инвестиций из бюджета города, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
|  | Общий объем инвестиций, |  |  |  |  |
|  | в том числе по проектам: |  |  |  |  |

Заказчик                    ____________________      (Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

"____" ___________20__ г.                М.П.

- Приложение 2

к Положению о порядке формирования адресной инвестиционной программы муниципального  образования Топчихинский район

- ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- 1. Характеристика инвестиционного проекта

| NN пп | Наименование характеристики инвестиционного проекта | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование |  |
| 2. | Цель |  |
| 3. | Инициатор |  |
| 4. | Объект инвестиций |  |
|  | наименование |  |
|  | адрес расположения |  |
|  | отраслевая принадлежность |  |
|  | форма собственности |  |
|  | балансодержатель |  |
|  | эксплуатирующая организация |  |
|  | мощность (до/после реализации проекта) |  |
| 5. | Срок начала и окончания реализации |  |
| 6. | Форма реализации (новое строительство, реконструкция, модернизация и др.) |  |
| 7. | Заказчик |  |
| 8. | Наличие обосновывающей (проектно-сметной и иной) документации | (ссылка на подтверждающие документы) |
| 9. | Наличие положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации | (ссылка на подтверждающие документы) |
| 10. | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором будет осуществляться реализация проекта | (ссылка на подтверждающие документы) |
| 11. | Объем инвестиций за счет всех источников, тыс. рублей <1> |  |
| 12. | Инвестировано средств на начало очередного финансового года, тыс. рублей <1> |  |
| 13. | Потребность в Инвестициях на очередной финансовый год, тыс. рублей <2> |  |
| 14. | Социальная эффективность |  |
| 15. | Исполнитель паспорта (Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты) |  |

<1> В ценах утвержденной проектно-сметной документации/в текущих ценах.

<2> В текущих ценах.

- 2. Структура затрат на реализацию инвестиционного проекта

(в текущих ценах)

| Наименование затрат | Объем затрат, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. по годам реализации инвестиционного проекта |  |  |
|  |  | 1-й год (20__г.) | 2-й год (20__г.) | N-й год (20__г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты, всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| прочие затраты |  |  |  |  |

- 3. Источники финансирования инвестиционного проекта

(в текущих цена)

| Источники финансирования | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. по годам реализации инвестиционного проекта |  |  |
|  |  | 1-й год (20__г.) | 2-й год (20__г.) | N-й год (20__г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем инвестиций, всего |  |  |  |  |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |
| из них (указать каждый внебюджетный источник): |  |  |  |  |

Руководитель организации   ___________________      (Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

М,П,                           "____" _____________ 20__ г.

- Приложение 3

- к Положению о порядке формирования адресной инвестиционной программы муниципального  образования Топчихинский район

- ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ

В ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  В 20__ ГОДУ,

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.____.20__

| Наиме- нование проекта | Незавер- шенное строи- тельство на 01.01.20_, тыс. рублей | Освоено с начала года на 01.__.20__, тыс. рублей |  |  |  |  | Профинансировано с начала года на 01.__.20__ , тыс. рублей |  |  |  | Конъюнк- турный обзор работ, выполнен- ных за отчетный период | Ввод в эксплуатацию основных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по направлениям затрат |  |  |  | всего | в т.ч. за счет бюджета |  |  |  | стои- мость, тыс. рублей | мощ- ность, ед. изм. | дата ввода |
|  |  |  | проектные и изыска- тельские работы | строи- тельно- монтажные работы | обору- дование | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного | крае- вого | федера- льного |  |  |  |  |

Заказчик              __________________    (Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

"___"_________20__ г.

М.П.