АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2013                                                                                                                                        № 292

с.Топчиха

Об итогах  работы  топливно-энергетического комплекса  и подготовке предприятий жизнеобеспечения района к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

#### Рассмотрев  информацию об итогах  работы  топливно-энергетического комплекса  и подготовке предприятий жизнеобеспечения района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, Администрация  района  отмечает, что основные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2012-2013 годов, утвержденные  постановлением Администрации Топчихинского района от 07.06.2012 года № 321 «Об итогах работы топливно-энергетического комплекса и подготовке предприятий жизнеобеспечения района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов», выполнены. Запуск тепла был произведен своевременно.  Отопительный сезон проходил в плановом режиме. Сбои в работе объектов жизнеобеспечения устранялись в нормативные сроки.

В целях своевременной и качественной подготовки района к зиме, обеспечению качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг в отопительный  период 2013-2014 годов, п о с т а н о в л я ю:

#### 1. Установить срок готовности  топливно-энергетического комплекса  и  жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период -  15 сентября 2013 года.

2. Утвердить состав районного штаба по координации действий и контролю за выполнением основных мероприятий по подготовке объектов  жилищно-коммунального комплекса  и энергетики района  к зиме 2013-2014 годов, прохождением осенне-зимнего максимума и приемке объектов к работе в зимних условиях (приложение № 1).

3. Утвердить годовые планы-графики предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса по ремонту оборудования тепло- и водоснабжения,  ремонта тепловых сетей  и объемы замены  тепловых,  водопроводных  сетей   в 2013 году по району (приложение № 2).

4. Утвердить перечень запасов материально-технических  ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах  жизнеобеспечения, социальной сферы  и жилищно-коммунального хозяйства (приложение №3).

5. Предложить  главам сельсоветов, главам администраций сельсоветов, руководителям  предприятий и учреждений района:

-  проанализировать работу топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, рассмотреть  и  утвердить основные мероприятия по подготовке к  предстоящей  зиме;

-   создать и утвердить в установленном порядке штабы (комиссии) по контролю выполнения предзимних мероприятий  и  заготовке топлива  к  прохождению отопительного сезона;

-  организовать комиссионные  проверки  объектов теплоэнергетики и оформление  паспортов готовности  котельных и  жилищного фонда района к новому отопительному сезону;

-  провести  работу по  организации заключения договоров  между нанимателями, собственниками квартир в многоквартирных домах и управляющими компаниями и подразделениями на техническое обслуживание домов и квартир;

-  своевременно проводить расчеты  с  энергоснабжающими организациями  за потребляемые энергоресурсы, обеспечить погашение имеющейся  задолженности;

-   осуществлять  постоянный контроль за ходом работ  по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

6. Рекомендовать главам сельсоветов, главам администраций сельсоветов , директорам школ, руководителям предприятий и организаций - собственникам  объектов топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства района:

-  обеспечить в ходе отопительного периода выполнение  требований «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», а также СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

-  провести работы по установке запорной арматуры и пожарных гидрантов;

-  провести ревизию котельного оборудования, промывку систем отопления, отопительных приборов и водогрейных котлов;

7. Рекомендовать администрациям сельсоветов, управляющим компаниям и ТСЖ осуществлять контроль качества проведения капитального и текущего ремонта инженерного оборудования многоквартирных домов с обязательным соблюдением требований энергетической эффективности применяемых материалов  и  установкой приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

8. С учетом Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления правительства РФ  от 31.12.2009  № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» рекомендовать главам сельсоветов, главам администраций сельсоветов, директорам школ, руководителям предприятий и организаций, руководителям предприятий и организаций социальной сферы, продолжить работу по   выполнению  требований изложенных в вышеуказанных нормативных документах.

9.  Районному штабу  проверку  готовности  к работе в зимних условиях  поставщиков тепловой энергии  по учреждениям бюджетной сферы  проводить совместно с представителями федерального государственного учреждения  «Алтайгосэнергонадзор».

10. Рекомендовать директору МУП ТС «Топчихинское», главам сельсоветов, главам администраций сельсоветов, руководителям предприятий и организаций социальной сферы  совместно с комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации района, принять меры по организации  поставки топлива к 15 сентября 2013 года,  обеспечению накопления  сорокапятидневного, нормативного эксплуатационного запаса топлива на котельных.

11.   Заместителю главы Администрации  района по экономике, финансам, налоговой и кредитной политике, председателю комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом взять на контроль мероприятия по организации  поставки топлива к 15 сентября 2013 года  и обеспечению накопления  нормативного эксплуатационного запаса топлива.

12.   Заместителю главы Администрации  района по экономике, финансам,  налоговой  и  кредитной  политике, председателю комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом,  председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной политике обеспечить разработку предложений по определению в районном бюджете объема финансовых средств на создание запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах  жизнеобеспечения, социальной сферы  и жилищно-коммунального хозяйства, а также о направлении средств районного бюджета на проведение ремонтов и подготовку объектов жизнеобеспечения,  социальной сферы к отопительному сезону 2013-2014 годов.

13. Заместителю главы Администрации района по оперативной работе обеспечить еженедельное представление информации о ходе  подготовки района к отопительному  сезону, итоги рассматривать ежемесячно на совещаниях с главами  сельских  администраций.

14.  Постановление Администрации  района от 07.06.2012 года № 321 «Об итогах работы топливно-энергетического комплекса и подготовке предприятий жизнеобеспечения района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов»  считать утратившим силу.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Топчихинского района по оперативной работе.

Глава Администрации района                                                           А.Н. Григорьев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации района

от   03.06.2013   № 292

Состав районного штаба

по координации действий и контролю за выполнением основных мероприятий по подготовке объектов  жилищно-коммунального комплекса  и энергетики района  к зиме 2013-2014 годов,   прохождением  осенне-зимнего максимума и приемке объектов к работе в зимних условиях

| Председатель штаба: |  |
| --- | --- |
| Шубин А.В. | Заместитель главы Администрации района по оперативной работе |
| Заместитель председателя штаба: |  |
| Янковская Т.В. | Заведующая отделом по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района |
| Члены штаба: |  |
| Бауэр И.А. | Директор МУП ТС « Топчихинское» (по согласованию) |
| Бурцев В.В. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе Администрации района |
| Рибзам Н.А. | Председатель комитета по образованию Администрации района |
| Лисина П.И. | Заместитель главы Администрации района по экономике, финансам, налоговой и кредитной политике, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| Лысиков Е.В. | Начальник Топчихинских РЭС (по согласованию) |
| Мамонтов И.В. | Начальник Топчихинского участка филиала Алейских межрайонных электрических сетей (по согласованию) |
| Савченко Н.С. | Директор ООО «Источник» (по согласованию) |
| Смирнов В.Л. | Начальник сектора жилищно-коммунального хозяйства отдела по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района |

| Управляющий делами - заведующий отделом организационной работы по взаимодействию с органами местного самоуправления поселений | С.В. Гасаева |
| --- | --- |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации района

от 03.06.2013  №292

Планы-графики предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса по ремонту оборудования тепло- и водоснабжения,  ремонта тепловых сетей  и объемы замены  тепловых,  водопроводных  сетей   в 2013 году по району

МУПТС «Топчихинское»

| № п/п | Наименование участка | Срок начала ремонта | Срок окончания ремонта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котлоагрегат №1 | 08.04.13 | 31.05.13 |  |
| 2. | Котлоагрегат №2 | 29.04.13 | 28.06.13 |  |
| 3. | Котлоагрегат №3 | 01.07.13 | 02.08.13 |  |
| 4. | Углеподача | 01.08.13 | 30.08.13 |  |
| 5. | Шлакозолоудаление | 23.05.13 | 25.06.13 |  |
| 6. | Насосное оборудование | 01.08.13 | 30.08.13 |  |
| 7. | Химоводоподготовка | 01.08.13 | 30.08.13 |  |
| 8. | Тягодутьевые машины | 01.08.13 | 30.08.13 |  |
| 9. | Запорная арматура | 01.08.13 | 30.08.13 |  |
| 10. | Теплопункт №1 | 27.05.13 | 07.06.13 |  |
| 11. | Теплопункт №2 | 27.05.13 | 07.06.13 |  |
| 12. | Теплопункт №3 | 10.06.13 | 21.06.13 |  |
| 13. | Теплопункт №4 | 10.06.13 | 21.06.13 |  |
| 14. | Теплопункт №5 | 24.06.13 | 05.07.13 |  |
| 15. | Теплопункт №6 | 24.06.13 | 05.07.13 |  |
| 16. | Теплопункт №7 | 08.07.13 | 19.07.13 |  |
| 17. | Теплопункт №8 | 08.07.13 | 19.07.13 |  |
| 18. | Магистральные т/сети | 13.05.13 | 15.09.13 |  |
| 19. | Внутриквартальные т/сети | 13.05.13 | 15.05.13 |  |
| 20. | Котельная с. Чистюнька | 15.08.13 | 15.09.13 |  |
| 21. | Котельная с. Макарьевка | 15.08.13 | 15.09.13 |  |

«Алейские МЭС»

Топчихинский филиал.

| № п/п | Наименование объекта | Количество (протяженность) | Объём планового (текущего ремонта) | срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ – 10 кВ | 24,99 км | 6,97 км | с 01.04.2013 по 01.11.2013 |
| 2 | ВЛ - 0.4 кВ | 62,22 км | 15,09 км |  |
| 3 | КТП | 38 шт | 13 шт |  |

Топчихинские РЭС

| № п/п | Наименование объекта | Количество (протяженность) | Объём планового (текущего ремонта) | срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ – 10 кВ | 81041 | Замена опор - 67шт Замена провода - 7,5 км Замена изоляторов -75 шт Расчистка трассы - 8,1 га | июнь 2013 |
| 2 | ВЛ - 0.4 кВ | 5,72 | Замена голого провода на СИП - 2,5 км | август 2013 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ | 13 | Согласно графика КР | июль 2013 |
| 4 | ПС – 110/10 кВ | 1 | Замена разрядников 110 кВ на ОПН-110 кВ - 6 шт | июль 2013 |

Замена котлов.

| № п/п | Наименование участка | Срок начала ремонта | Срок окончания ремонта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Володарка (школьная котельная) | 10.07.2013 | 14.09.2013 | Замена котла |
| 2 | с.Хабазино | 10.07.2013 | 14.09.2013 | Ремонт котла |
| 3 | с.Зимино (школьная котельная) | 10.07.2013 | 14.09.2013 | Замена котла |
| 4 | с.Переясловка (школьная котельная) | 10.07.2013 | 14.09.2013 | Замена котла |

Объемы ремонта  тепловых, водопроводных сетей.

| Обслуживающая организация (населенный пункт) | Тепловые сети, км | Водопроводные сети, км |
| --- | --- | --- |
| МУП ТС «Топчихинское» (с.Топчиха) | 0,344 |  |
| ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский» (п.Победим) | 0,15 (текущий ремонт) | 0,3 (текущий ремонт) |
| ООО «Источник» |  | 1,0 |
| МУП «Кировское» |  | 0,5 |
| МУП «Хабазинское» |  | 0,5 |
| ОАО «Ремтехпредприятие Топчихинское» |  | 0,01 (текущий ремонт) |
| Управляющий делами - заведующий отделом организационной работы по взаимодействию с органами местного самоуправления поселений | С.В. Гасаева |

Приложение №3 к постановлению

Администрации района

от   03.06.2013   № 292

Перечень запасов материально-технических  ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах  жизнеобеспечения, социальной сферы  и жилищно-коммунального хозяйства

| Предприятие (организация) | Вид материально-технических средств | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| МУПТС «Топчихинское» | -Мотопомпа УПРВК -Стальная труба ∅15-159 мм -Запорная арматура -Насосные агрегаты -Элементы топки ТЛЗМ -Труба котловая ∅ 51х2.5 -Материалы и оборудование электрохозяйства | т. т. | 5 2,5 |
| ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский» | -труба Ду 57 -задвижка Ду100 -труба Ду 76 -труба Ду 108 | кг шт кг кг | 300 4 100 40 |
| МУП «Кировский» | -насос ЭЦВ 6-10-80 -задвижка запорная | шт шт | 1 3 |
| ОАО «Ремтехпредприятие Топчихинское» | -труба ПВХ Ду 32, 76 -труба стальная Ду50 -насос ЭЦВ 8-10-125 | м м шт | 250 50 1 |
| Администрация Топчихинского района комитет по образованию | -стальная труба ∅ 15 -стальная труба ∅ 20 -стальная труба ∅ 40 -затвор Ду 80 -фланец Ду 80 -отвод Ду 50 -крепеж М 16 -эл.двигатель 2.2 х 3000 -эл.двигатель 3.0 х 3000 -эл.двигатель 4.0х3000 - насос к20*30 - насос к50*32 -колосник 900*220 | м м м шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 79 63,2 9,2 1 6 2 6 2 1 2 1 1 6 |
| Топчихинские РЭС | -изолятор опорно-стержневой -изолятор линейный -изолятор опорный -ограничитель напряжения -провод -муфта кабельная -провод изолированный -выключатель автоматический -рубильник -разъединитель 10кВ -опора -приставка ж/б -крюк -катанка -зажим плашечный -КТП 160 кВт -масло трансформаторное | шт шт шт шт т шт м шт шт шт шт шт шт т шт шт т | 3 78 15 6 0,2 1 45 5 4 2 23 26 79 0,126 158 1 05 |
| «Алейские МЭС» Топчихинский филиал | -провод неизолированный алюминевый А-35, А-50 -соединительные зажимы -приставки ж/б -промежуточная опора -катанка Ду 6,5 мм -изолятор ШС, ТФ -колпачок -разъединитель линейный -крюк КН, КВ -провод АПВ-16, АПВ-50 -рубильник 100-400А -предохранители ПК-10, ПН-2, 100, 250, 400 -масло транформаторное -выключатель автоматический | кг шт шт шт кг шт шт к-т шт м шт шт кг шт | 85 3 4 2 100 5 5 1 2 18 1 11 50 2 |

| Управляющий делами - заведующий отделом организационной работы по взаимодействию с органами местного самоуправления поселений | С.В. Гасаева |
| --- | --- |