АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2014                                                                                                          № 68

с. Топчиха

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2014 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики района в период весеннего половодья постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2014 года (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельсоветов и главам администраций сельсоветов, руководителям организаций, комиссиям по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности:

- разработать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2014 года на подведомственных территориях и осуществлять контроль исполнения;

-принять меры по выполнению плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего постановления, предусматривающего в его осуществлении участие администраций сельсоветов и организаций;

- распоряжениями органов местного самоуправления запретить проведение подледного лова и переправу на зимних переездах на реках, подверженных ледоходу.

3. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе, отделу сельского хозяйства и природопользования Администрации района обеспечить мониторинг за техническим состоянием гидротехнических сооружений на реках Савиха, Волчиха, Зиминка, Топчиха и пруду «Прохоровский».

4. Заместителю главы Администрации района по оперативной работе принять меры совместно с администрациями сельсоветов по выполнению работ по укреплению плотин в целях обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на реках Савиха, Волчиха, Зиминка, Топчиха и лог «Прохоровский».

5. Предложить  главам администраций сельсоветов, руководителям объектов экономики Чаузовского и Чистюньского  сельсоветов при начале ледохода:

- организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды;

- создать резервы горюче-смазочных материалов, продовольствия для обеспечения жизнедеятельности населения при подтоплении населенных пунктов;

- определить и подготовить места на случай эвакуации населения и материальных ценностей из подтапливаемых территорий;

- учесть все имеющиеся плавательные средства, привести их в готовность, заключить договора аренды на их использование;

- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий;

- информировать комиссию по чрезвычайным ситуациям Администрации района, отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе, единую дежурно-диспетчерскую службу района о складывающейся ситуации по телефонам 2-10-17, 2-10-19,  22-112.

6. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации района  подготовить оперативные группы.

7. Рекомендовать Южному ЦТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» Топчихинский участок обеспечить поддержание бесперебойной связи с населенными пунктами.

8.   Начальнику сектора природопользования отдела сельского хозяйства и природопользования Администрации района обеспечить принятие мер по предотвращению попадания ядохимикатов и удобрений в реки и водоемы.

9. Предложить главному врачу КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ»  принять меры к обеспечению медицинских учреждений района необходимыми лекарствами.

10. Рекомендовать и.о. главного специалиста – эксперта по г. Алейску и шести районам  ТО Роспотребнадзора  обеспечить контроль качества  питьевой воды.

11. Предложить Топчихинской общественной организации охотников и рыболовов провести разъяснительную работу по прекращению подледного лова.

12. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике в период подготовки, прохождения ледохода и паводковых вод обеспечить первоочередное финансирование проводимых мероприятий (п 12 прилагаемого Плана мероприятий).

13. Считать выполненным постановление Администрации района от 25.02.2013 № 102  «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2013 года».

14. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе Администрации района информировать об исполнении настоящего постановления в июне и октябре 2014 года.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативной работе.

Глава Администрации района                                                            А.Н. Григорьев

Утверждено

постановлением Администрации

района  от 13.02.2014 г. № 68

## ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья  2014 года

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2014 года. | до 05.03. | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 2. | Организовать очистку водостоков | до 12.03. | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов, руководители предприятий (по согласованию) |
| 3. | Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 5.03. | Председатель комитета по образованию, директора школ |
| 4. | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство | до 7.03. | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов, руководители предприятий (по согласованию) |
| 5. | Организовать полную очистку дорог | до 19.03. | Начальник ДРСУ, руководители предприятий (по согласованию) |
| 6. | Подготовка гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод и безопасной работе в течении года: - вести постоянный мониторинг за техническим состоянием гидротехнических сооружений; - произвести очистку верхнего откоса плотины от древесно-кустарниковой растительности (тополь, береза, камыш, тростник); - при выявлении неудовлетворительного состояния плотины или отдельных участков, выполнить крепление камнем отбойной стороны ГТС; - организовать очистку плотин, обводных каналов, шлюзов и своевременный сброс воды в искусственных водоемах; - создать необходимый запас инертных материалов для использования в чрезвычайных ситуациях на ГТС; - заключить предварительные договора с организациями по привлечению тяжелой и специальной техники в чрезвычайных ситуациях на ГТС; - произвести обследования ГТС на подведомственных территориях с составлением и представлением актов в отдел ГОЧС; - своевременно информировать население и ЕДДС о состоянии ГТС в критических и чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях. | постоянно до 30.03 до 30.03 до 30.03 до 30.03. постоянно | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов, руководители сельхозпредприятий, арендаторы. (по согласованию) |
| 7. | Организовать завоз продуктов питания и лекарств в села, в которые будет затруднена их доставка во время весеннего паводка | до 19.03. | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов, директор промзаготторга, главный врач КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ» (по согласованию) |
| 8. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега внутриквартальных проездов и пропуску талых вод | до 05.03. | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 9. | Организовать постоянный контроль качества питьевой воды и проведение мероприятий по ее своевременной очистке | Постоянно на время паводка | Главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзор по г. Алейску и шести районам (по согласованию) |
| 10. | Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин и выгребных ям | до 10.03. | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов, директор ООО «Источник», руководители предприятий (по согласованию) |
| 11. | Организовать очистку водосточных труб под полотном дороги | до 20.03. | Начальник ДРСУ (по согласованию) |
| 12. | Создать резерв ГСМ | до 12.03. | Заместитель главы Администрации по оперативной работе (по согласованию) |
| 13. | Организовать дежурство высокопроходимой техники | Постоянно на время паводка | Начальник РЭС (по согласованию) |
| 14. | Подготовить и провести командно – штабные тренировки в Чаузовском и Чистюньском сельсоветах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком | 23-25.03. | Председатель КЧС и ПБ района, Нач. отдела ГОЧС |
| 15. | Вести разъяснительную работу через средства массовой информации о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод и по предупреждению острых кишечных заболеваний | Постоянно на время паводка | КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ», ТО Роспотребнадзор (по согласованию), председатель КЧС и ПБ, «Наше слово», нач. отд. ГОЧС. |