АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017                                                                                                                     № 46

с. Топчиха

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики района в период весеннего половодья, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций, комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности разработать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года на подведомственных территориях и осуществлять контроль исполнения.

3. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе, отделу сельского хозяйства и природопользования Администрации района обеспечить мониторинг за техническим состоянием гидротехнических сооружений на реках Савиха, Волчиха, Зиминка, Топчиха и логу «Прохоровский».

4. Заместителю главы Администрации района по оперативной работе принять меры совместно с администрациями сельсоветов по выполнению работ  укрепления плотин в целях обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на реках Савиха, Волчиха, Зиминка, Топчиха и лог «Прохоровский», подвесного моста на реке Алей.

5. Предложить  главам администраций сельсоветов, руководителям объектов экономики Чаузовского, Чистюньского и Зиминского сельсоветов при начале ледохода:

- организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды;

- принять меры по созданию  резервов горюче-смазочных материалов, продовольствия для обеспечения жизнедеятельности населения при возможном подтоплении населенных пунктов;

- принять меры по определению и подготовке мест на случай эвакуации населения и материальных ценностей из подтапливаемых территорий, провести перепись населения в зоне возможного подтопления;

- учесть все имеющиеся плавательные средства, привести их в готовность, заключить договоры аренды на их использование;

- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий (звено наблюдения, спасения и др.);

- информировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района, отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе, единую дежурно-диспетчерскую службу района о складывающейся ситуации по телефонам 2-10-17, 2-10-19,  2-21-12.

6. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района  подготовить оперативные группы.

7. Рекомендовать Южному ЦТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» Топчихинский участок обеспечить поддержание бесперебойной связи с населенными пунктами.

8.   Отделу сельского хозяйства и природопользования Администрации района обеспечить принятие мер по предотвращению попадания ядохимикатов и удобрений в реки и водоемы.

9. Предложить КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ»  принять меры к обеспечению медицинских учреждений района необходимыми лекарствами.

10. Предложить Топчихинской общественной организации охотников и рыболовов провести разъяснительную работу по своевременному прекращению подледного лова.

11. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике в период подготовки, прохождения ледохода и паводковых вод обеспечить первоочередное финансирование проводимых мероприятий.

12. Снять с контроля как выполненное и признать утратившим силу постановление Администрации района от 19.02.2016 № 55  «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года»

13. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе Администрации района информировать об исполнении настоящего постановления в июне и октябре 2017 года.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативной работе.

Глава Администрации района                                                                 А.Н. Григорьев

Утверждён

постановлением Администрации

района  от 08.02.2017  № 46

## ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья  2017 года

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года. | до 05.03. | Руководители организаций, председатели КЧС администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 2. | Организовать очистку водостоков | до 12.03. | Руководители организаций, председатели КЧС администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 3. | Проверить работоспособность имеющихся местных систем оповещения населения в случае возникновения угрозы затопления | до 28.02 | Руководители организаций, председатели КЧС администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 4. | Заготовить необходимые материалы для устройства временных дамб и заграждений (мешки, песок, щебень) | до 05.03 | Начальник филиала ДСУ, руководители предприятий (по согласованию) |
| 5. | Уточнить состав и количество населения, проживающего в зонах подтопления на случай экстренной эвакуации, определить места их временного размещения, порядок питания | до 05.03 | Руководители организаций, председатели КЧС администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 6. | Регулярно информировать население через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке и организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод | постоянно | Руководители организаций, председатели КЧС администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 7. | Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 2.03. | Председатель комитета по образованию, директора школ |
| 8. | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство | до 7.03. | Руководители организаций, председатели КЧС администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 9. | Организовать полную очистку дорог | до 19.03. | Начальник филиала ДСУ, руководители предприятий (по согласованию) |
| 10. | Подготовка гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод и безопасной работе в течении года: - вести постоянный мониторинг за техническим состоянием гидротехнических сооружений; - произвести очистку верхнего откоса плотины от древесно-кустарниковой растительности (тополь, береза, камыш, тростник); - при выявлении неудовлетворительного состояния плотины или отдельных участков, выполнить крепление камнем отбойной стороны ГТС; - организовать очистку плотин, обводных каналов, шлюзов и своевременный сброс воды в искусственных водоемах; - создать необходимый запас инертных материалов для использования в чрезвычайных ситуациях на ГТС; - заключить предварительные договоры с организациями по привлечению тяжелой и специальной техники в чрезвычайных ситуациях на ГТС; - произвести обследования ГТС на подведомственных территориях с составлением и представлением актов в отдел ГОЧС; - своевременно информировать население и ЕДДС о состоянии ГТС в критических и чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях. | Постоянно до 30.03 до 30.03 до 30.03 до 30.03. постоянно | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов, руководители сельхозпредприятий, арендаторы. (по согласованию) |
| 11. | Организовать завоз продуктов питания и лекарств в села, в которые будет затруднена их доставка во время весеннего паводка | до 19.03. | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов, главный врач КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ» (по согласованию) |
| 12. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега внутриквартальных проездов и пропуску талых вод | до 05.03. | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 13. | Организовать постоянный лабораторный контроль качества питьевой воды и проведение мероприятий по ее своевременной очистке | Постоянно на время паводка | ФЛ ФБУЗ «ЦГ и Э в Алт. крае» в г. Алейске и шести районам (по согласованию) |
| 14. | Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин и выгребных ям | до 10.03. | Главы сельсоветов, главы администраций сельсоветов, директор ООО «Источник», руководители предприятий (по согласованию) |
| 15. | Организовать очистку водосточных труб под полотном дороги | до 20.03. | Начальник фил. ДСУ (по согласованию) |
| 16. | Создать резерв ГСМ | до 12.03. | Заместитель главы Администрации по оперативной работе |
| 17. | Организовать дежурство высокопроходимой техники | Постоянно на время паводка | Начальник РЭС (по согласованию) |
| 18. | Подготовить и провести командно – штабные тренировки в Чаузовском и Чистюньском сельсоветах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком | 22-24.03. | Председатель КЧС и ПБ района, Нач. отдела ГОЧС |
| 19. | Вести мониторинг состояния Красноярского моста, обеспечить безопасность | Постоянно на время паводка | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Администрации Красноярского сельсовета |
| 20. | Вести разъяснительную работу через средства массовой информации о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод и по предупреждению острых кишечных заболеваний | Постоянно на время паводка | КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ», ТО Роспотребнадзор (по согласованию), председатель КЧС и ПБ, «Наше слово», начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе |