## СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.02.2019							                                                    № 1

с. Переясловка

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья 2019 года, Совет Администрации р е ш и л:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года (прилагается).

2. Рекомендовать главе Администрации сельсовета Сорочинскому Е.В. принять меры к выполнению плана мероприятий:

- вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод;

- провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод.

3. Рекомендовать руководителям ООО «Система» организовать очистку дорог внутри села, назначить ответственного и определиться с техникой по устранению аварийных ситуаций.

4. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску паводковых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 5 марта 2019 года.

5. Рекомендовать Южному ЦТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» Топчихинский участок обеспечить поддержание бесперебойной связи с населёнными пунктами.

Председатель Совета Администрации				     Е.В. Сорочинский

Секретарь Совета Администрации					         Н.Г. Дубенцова

Утверждён

решением Совета Администрации

сельсовета от 06.02.2019 № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2019 года

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года. | до 01.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета |
| 2. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ. Проверить готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем. | до 01.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета |
| 3. | Организовать очистку водостоков. | до 12.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «Система» (по согласованию) |
| 4. | Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям. | до 02.03. | Радченко О.И. (по согласованию) |
| 5. | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство. | до 07.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «Система» (по согласованию) |
| 6. | Организовать полную очистку дорог. | до 19.03. | ООО «Система» (по согласованию) Уколов Р.А. (по согласованию) |
| 7. | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химических реактивов для надёжного функционирования водопроводных скважин. Провести ревизии запорной арматуры, водопроводных колодцев для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. Провести мероприятия по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами. | 01.04. | Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «РСУ+» (по согласованию) |
| 8. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов, крыш домов и зданий, пропуску талых вод. | до 05.03. | Сорочинский Е.В., депутаты ССД (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 9. | Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин и выгребных ям | до 10.03. | Сорочинский Е.В., директор ООО «РСУ+» (по согласованию), ООО «Система» (по согласованию) |
| 10. | Вести разъяснительную работу с населением сельсовета о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод. | Постоянно на время паводка | Сорочинский Е.В. |