## СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

24.02.2017							                                                    № 1

с. Переясловка

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья 2017 года, Совет Администрации р е ш и л:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года (прилагается).

2. Рекомендовать заместителю главы Администрации сельсовета Дубенцовой Н.Г. принять меры к выполнению плана мероприятий:

- вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод;

- провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод;

3. Рекомендовать руководителям ООО «Система» организовать очистку дорог внутри села, назначить ответственного и определиться с техникой по устранению аварийных ситуаций;

4. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску паводковых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 10 марта 2017 года.

5. Рекомендовать Южному ЦТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» Топчихинский участок обеспечить поддержание бесперебойной связи с населёнными пунктами.

Председатель Совета Администрации				         Н.Г. Дубенцова

Секретарь Совета Администрации					         В.П. Мышелова

Утверждён

решением Совета Администрации

сельсовета от 24.02.2017 № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2017 года

| № пп Наименование мероприятия Сроки Ответственные 1 2 3 4 1. Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года до 05.03. Председатель КЧС Администрации сельсовета 2. Организовать очистку водостоков до 12.03. Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «Система» (по согласованию) 3. Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям до 02.03. Радченко О.И. (по согласованию) 4. Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство до 07.03. Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «Система» (по согласованию) 5. Организовать полную очистку дорог до 19.03. ООО «Система» (по согласованию) 6. Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов, крыш домов и зданий, пропуску талых вод до 10.03. Дубенцова Н.Г., депутаты ССД (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) 7. Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин до 10.03. Дубенцова Н.Г., ООО «Источник» (по согласованию), ООО «Система» (по согласованию) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |