### БЕЛОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

### ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### РЕШЕНИЕ

27.09. 2018                                                                                                  №  31

с. Белояровка

Об утверждении плана мероприятий

по комплексному благоустройству и

озеленению территории Белояровского

сельсовета на 2018-2019 годы

В целях комплексного благоустройства территории муниципального образования Белояровский сельсовет, улучшения архитектурного облика территории сельсовета, руководствуясь Уставом муниципального образования Белояровский сельсовет,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по комплексному благоустройству и озеленению территории сельсовета на 2018-2019 годы.

2. Повысить требовательность к руководителям предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории сельсовета, жителям села по выполнению намеченных мероприятий.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и вопросам местного самоуправления.

.

| Глава сельсовета | С.С. Садова УТВЕРЖДЕН решением Белояровского сельского Совета депутатов от 27.09.2018 № 31 |
| --- | --- |

План мероприятий

по комплексному благоустройству и озеленению территории

Белояровского сельсовета на 2018-2019 годы

| Цель плана | Комплексное благоустройство с использованием передового опыта ландшафтного дизайна, направленное на улучшение архитектурного облика села Белояровка |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2018-2019 годы |
| Условия реализации плана | для успешной реализации плана необходимо: - провести инвентаризацию объектов благоустройства; - активизировать работу общественных объединений: комиссии по благоустройству, совета ветеранов - координировать работу организаций, учреждений, частных лиц по вопросам озеленения; - контроль за поддержанием санитарного состояния на должном уровне; - шире привлекать предприятия всех форм собственности для выполнения работ по благоустройству; |

1. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование Мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация смотров-конкурсов на «Лучшую усадьбу села», «Лучшую улицу села» | Администрация сельсовета, комиссия по благоустройству | Август ежегодно |
| 2. | Организация праздника улицы, подведение итогов по благоустройству | Администрация сельсовета комиссия по благоустройству | сентябрь ежегодно |
| 3. | Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по строительству и установке оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений | Администрация сельсовета, руководители организаций, учреждений, хозяева усадеб | Постоянно |
| 4. | Инвентаризация лесополос, произрастающих на территории сельсовета | Администрация сельсовета | Осень 2018 |

II. Благоустройство дворовых территорий

В основу благоустройства дворовых территорий заложен принцип целостности восприятия архитектурно-планировочной застройки с учетом функциональной нагрузки (выполнение эскизных проектов).

| № п/п | Месторасположение | Срок исполнения | Исполнитель | Элементы благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Белояровка | в течение 2 лет | Хозяева усадеб | Устройство новой изгороди Оборудование малыми архитектурными формами |

III. Благоустройство парков, зеленых уголков

| № п/п | Месторасположение | Срок исполнения | Исполнитель | Элементы благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мини-парк у территории СДК; цветочные клумбы возле здания конторы ООО «Ресурс», возле церкви | 2018-2019 гг. | Администрация сельсовета, КДЦ | разбивка цветников, откос травы, посадка саженцев кустарников |

IV. Благоустройство территории общеобразовательного

учреждения

| № п/п | Наименование и адрес учреждения | Срок исполнения | Исполнитель | Элементы благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Белояровская средняя общеобразовательная школа ул. Новая, д. 1 | с мая по сентябрь (ежегодно) | Преподавательский состав, учащиеся (по согласованию) | Клумбы, газоны, мини-стадион |

V. Благоустройство учреждения здравоохранения

| № п/п | Наименование и адрес учреждения | Срок исполнения | Исполнитель | Элементы благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Белояровский ФАП, ул. Гагарина, 37 Ул. Гагарина. 35-а | с мая по сентябрь (ежегодно) 2019 г. | Медперсонал(по согласованию) КГКУ «Единый стройзаказчик» | Клумбы, газоны Строительство нового ФАП |

VI. Благоустройство «Белояровский СДК»

| № п/п | Наименование и адрес учреждения | Срок исполнения | Исполнитель | Элементы благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белояровский СДК, ул. Гагарина, 33 | с мая по сентябрь (ежегодно) | Работники культуры | Клумбы, газоны |

VII. Благоустройство предприятий потребительского рынка

| № п/п | Наименование предприятия, адрес | Срок исполнения | Исполнитель | Элементы благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Иобидзе Е.П. . | в течение 2-х лет | Руководители предприятий торговли | Прилегающая территория с разбивкой цветников |
| 2 | ИП Волкова Н.П. | в течение 2-х лет | Руководители предприятий торговли | Прилегающая территория с разбивкой цветников |
| 3 | Магазин ООО «Ресурс» | в течение 2-х лет | Руководители предприятий торговли | Прилегающая территория с разбивкой цветников |

VIII. Благоустройство производственных участков,

коммунальных территорий

| № п/п | Наименование предприятий, организаций (границы территорий, закрепленных за предприятиями, организациями для санитарной очистки) | Срок исполнения | Исполнитель | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные участки ООО «Ресурс» | Постоянно | Руководители производственных участков | Откос травы, дикорастущей конопли обустройство подъездных дорог |
| 2 | Производственные базы крестьянских (фермерских) хозяйств | постоянно | Главы КФХ | Откос травы, дикорастущей конопли обустройство подъездных дорог |
| 3 | Водонапорные башни | Весна-лето | Инженерная служба ООО «Ресурс» | Откос травы, содержание ограждения в надлежащем состоянии |
| 4 | Полигон ТБО | Весна-осень ежегодно | ООО «Ресурс» (по согласованию) | Содержание в надлежащем состоянии полигона ТБО (обваловка, буртовка) |
| 5 | Скотомогильник | постоянно | ООО «Ресурс ( по согласованию) | 1.Содержание в надлежащем состоянии, 2. Откос травы на территории |

1X. Текущий, капитальный и косметический ремонт

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Срок исполнения | Исполнитель | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белояровский СДК | 2018-2019 | Администрация сельсовета (программа «Устойчивое развитие сельских поселений) | 1.Ремонт крыши 2. Капитальный ремонт зала 3.Заливка фундамента 4.Замена системы отопления 5.Установка теплосчетчика |
| 2 | МКОУ Белояровская средняя общеобразовательная школа | 2018-2019 | Администрация района (по согласованию) | 1. Ремонт крыши 2.Замена оконных блоков |
| 3. | Магазин Иобидзе Е.П. | 2018-2019 | Иобидзе Е.П. (по согласованию) | Текущий ремонт |
| 4 | Магазин ООО «Ресурс» | 2018-2019 | Потапов С.А. (по согласованию) | Текущий ремонт |
| 5 | Магазин Волковой Н.П. | 2018-2019 | Волкова Н.П. (по согласованию) | Текущий ремонт |
| 6 | Контора ООО «Ресурс» | 2018-2019 | Потапов С.А. (по согласованию) | 1.Текущий ремонт здания 2. Ремонт фасада здания |

X. Установка новых и ремонт существующих малых архитектурных форм

(остановочные павильоны, урны, скамьи, фонари)

| № п/п | Адрес | Срок исполнения | Исполнитель | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Белояровка | ежегодно | Администрация сельсовета | Установка дополнительных фонарей и замена вышедших из строя |
| 2 | Ул. Ленина | Постоянно | Администрация сельсовета | Поддержание остановочного павильона в надлежащем виде |

Х1. Содержание сельского кладбища

| № п/п | Адрес | Срок исполнения | Исполнитель | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Белояровка | 2018-2019 | Администрация сельсовета | 1.Установка ограды из сетки-рабицы на восточную сторону кладбища 2.Установка туалета |
| 2 | с. Белояровка | Ежегодно Апрель-май | Администрация сельсовета | Проведение субботника по ремонту ограды и очистке территории кладбища |
| 3 | с. Белояровка | ежегодно | Администрация сельсовета | Откос травы |
| 4 | с. Белояровка | Ежегодно | Администрация сельсовета | Контроль за содержанием свалки мусора на кладбище |

Х11. Содержание дорог внутри села

| № п/п | Адрес | Срок исполнения | Исполнитель | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все улицы и переулки села | Ежегодно зима | ООО «Ресурс» (по согласованию) | Очистка дорог от снега |
| 2 | Въезд в село по ул. Ленина, ул. Терешковой | Лето 2018 | Топчихинское ДРСУ | Ямочный ремонт дороги |
| 3 | Ул. Молодежная, Терешковой, Новая, переулки | Лето 2018-2019 | Топчихинское ДРСУ | Грейдирование дорог |

Х111. Строительство плотины для проезда транспорта, организации водопоения скота КРС частного сектора

| № п/п | Адрес | Срок исполнения | Исполнитель | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Белояровка | ежегодно | Главы КФХ (по согласованию) | Строительство плотины на р. Калманка |