**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

13.03. 2017 г. № 7

**с.Красноярка**

Об организации и проведении

мероприятий по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных

ситуаций в период весеннего

половодья 2017 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики, расположенных на территории сельсовета в период весеннего половодья,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод на территории Красноярского сельсовета весной 2017 года (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета В.Д.Яковченко

Утвержден

постановлением Администрации

сельсовета от 13.03.2017 № 7

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод на территории Красноярского сельсовета весной 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | сроки | Ответственные |
| 1 | Проводить с населением разъяснительную работу о подготовке к пропуску паводковых вод весной 2017 года | Март-апрель | Яковченко В.Д. |
| 2 | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега пропусковых труб внутрипоселковой дороги | Март-апрель | Яковченко В.Д. |
| 3 | Организовать очистку снега и отвод паводковых вод от действующей скважины (водозабор в с.Красноярка) | март | Яковченко В.Д.,  ООО РСУ(по согласованию) |
| 4 | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать круглосуточное дежурство | До 25.03.2017 | Яковченко В.Д,, КФХ «Эндерс В.Д.»(по согласованию) |
| 5 | Организовать бригады старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | март | Директор школы Сидько Е.М.(по согласованию) |
| 6 | Организовать полную очистку дорог | До 25.03.2017 | Яковченко В.Д.,  Начальник ДСУ (по согласованию) |
| 7 | Организовать очистку водосточных труб под полотном дороги | До 23.03.2017 | Яковченко В.Д. |
| 7 | Организовать завоз продуктов питания в село | До 19.03.2017 | Яковченко В.Д. |