АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2017                                                                                                                     № 4
с. Покровка
О  проведении  весеннего месячника  
по  благоустройству  и    санитарной
очистке       населённого        пункта 
сельсовета
В целях наведения должного порядка и улучшения санитарного состояния на территориях населенных пунктов сельсовета, улучшения облика строений, объектов благоустройства и памятников, в соответствии с постановлением Администрации Топчихинского района от 03.04.2017 № 112 «О проведении весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке населённых пунктов района», руководствуясь  Уставом  муниципального  образования    Покровский сельсовет,  п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить проведение весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населённых пунктов сельсовета с 14 апреля  2017 года.

2. Утвердить план мероприятий  по  проведению весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке населённых пунктов сельсовета (прилагается).

3. Провести субботник по благоустройству и очистке территорий организаций и учреждений  сельсовета всех форм собственности 21 апреля 2017 года.

4. Организовать расчистку территорий населённых пунктов, территории общеобразовательного учреждения от травы, поросли деревьев, валежника, свалок бытового мусора в срок до 01.05.2017 года.

5. В течение весенне-летнего периода проводить регулярное скашивание травы на территориях населённых пунктов сельсовета.

6. Организовать привлечение безработных граждан для участия в работе по благоустройству населённых пунктов сельсовета.
7. Администрации сельсовета, женсовету, уличным комитетам проводить  рейды по проверке соблюдения Правил благоустройства и Правил содержания домашних животных. 
8.  Администрации сельсовета:

- активизировать работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора и приведению в порядок подъездных путей к объектам по сбору твёрдых бытовых отходов;

- организовать работу по приведению в надлежащее состояние территории кладбищ;

- организовать работу по весенней посадке зелёных насаждений на территории поселения;

- активизировать работы по освещению улиц;

- организовать проведение работ по установке урн в местах общего пользования;

- организовать работы по благоустройству памятников, мемориала, могил защитников Отечества, придомовых и прилегающих территорий к домам, в которых проживают ветераны и участники Великой Отечественной войны.

-  взять под контроль выполнение намеченных  мероприятий по наведению должного порядка на территории поселения.
- принять меры по контролю за соблюдением требований санитарного законодательства на подведомственных территориях.

9. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в Администрации сельсовет,   разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

      
10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Об исполнении информировать   в июне  2017 года.
Глава Администрации   сельсовета                                               С.В. Тютюнник                                  

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ    

к постановлению Администрации

                                                                                сельсовета  от 10.04.2017 № 4
ПЛАН

мероприятий  по  проведению весеннего месячника по благоустройству

 и санитарной очистке населённых пунктов сельсовета

	№  п/п
	Наименование мероприятий
	Единица измерений
	Количество
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проведение весеннего месячника по благоустройству и озеленению  населенных пунктов
	
	
	14.04.-14.05.2017 г.

	а
	Посадка деревьев
	шт.
	30
	14.04.-14.05.2017 г.

	б
	Посадка кустарников
	шт.
	10
	14.04.-14.05.2017 г

	в
	Разбивка цветников, клумб
	м2
	20
	10.05.-14.05.2017 г

	г
	Ремонт изгородей, оград
	п. м/м2
	100/120
	26.04. – 15.05.2017 г.

	д
	Устройство новых ограждений и оград
	п. м/м2
	125/150
	26.04. – 15.05.2017 г.

	е
	Вывоз мусора, бытовых отходов, навоза
	т./т. км
	70
	19.04. – 15.05.2017 г.

	ж
	Приведение в порядок существующих свалок
	т
	10
	19.04. – 15.05.2017 г.

	з
	Приведение в порядок мемориальных памятников погибшим воинам ВОВ, гражданской войн, истории страны, края, района (проведение косметического ремонта)
	шт.
	1
	19.04. – 08.05.2017 г.

	2
	Проведение рейдов административных комиссий по благоустройству с составлением протоколов


	шт.
	2
	26.04. –15.05.2017 г.

	3
	Проведение субботников по благоустройству и озеленению  территорий
	шт.
	1
	21.04.2017 г.

	4
	Проведение санитарных пятниц
	шт.
	4
	14.04. – 14.05.2017 г.


Глава Администрации   сельсовета                                               С.В. Тютюнник                                  

