АДМИНИСТРАЦИЯ ФУНТИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017                                                                                                              № 53

с. Фунтики

Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г.    № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, Генеральным планом муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края,                         п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Заместитель главы

Администрации сельсовета                                                          Е.Н. Сикулина

Утверждена

постановлением Администрации

сельсовета от 06.12.2017 № 53

ПРОГРАММА

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы

- 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы, наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края; Генеральный план муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края |
| Заказчик Программы | Администрация Фунтиковского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Фунтиковского сельсовета |
| Цель Программы | Создание условий для приведения транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельсовета |
| Задачи Программы | 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. 2. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2034 годы. |
| Объемы и источники финансирования по годам | Общий объем финансирования по Программе – 8995,0 тыс. руб., в том числе: районный бюджет: 2018-2020 – 250,0 тыс. руб.; 2021-2024 – 7350,0 тыс. руб.; 2025–2028 – 50,0 тыс.руб.; 2029-2034 – 50,0 тыс.руб.; бюджет сельсовета: 2018-2020 –50 тыс. руб.; 2021-2024 – 1130,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 2018-2020 – 55 тыс. руб.; 2021-2024 – 20 тыс. руб.; 2025–2028 – 20 тыс.руб.; 2029-2034 – 20 тыс.руб. |
| Перечень основных Программных мероприятий | 1. Восстановление дорожного полотна улично-дорожной сети механизированным способом. 2. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией. 3. Реконструкция остановочного павильона в центральной части с.Фунтики (штукатурка, покраска, установка скамеек). |
| Ожидаемые социально- экономические результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют Фунтиковский сельский Совет депутатов, Администрация Фунтиковского сельсовета. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение, рациональное использование выделенных на их реализацию финансовых средств. Результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях Совета Администрации Фунтиковского сельсовета, сельского Совета депутатов |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

решения программными методами

Разработка муниципальной  программы  «Комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы» вызвана необходимостью создания нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, повышения уровня безопасности дорожного движения, понижения уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа определяет основные направления развития транспортной  инфраструктуры в соответствии с  потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности.

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета.

Транспортная инфраструктура населённых пунктов представлена сетью территориальных автомобильных дорог.

Топчихинский район характеризуется хорошей транспортной доступностью. Она представлена сетью территориальных автомобильных дорог, участком федеральной автодороги «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» и участком Западно-Сибирской железной дороги. Основными проблемами в области транспортной инфраструктуры являются низкое качество автомобильных дорог из-за ограниченных финансовых возможностей района. С Барнаулом и другими районами Фунтиковский сельсовет связан автомобильными дорогами. Населенные пункты охвачены регулярным автобусным сообщением.

Улично-дорожная сеть.

Дороги требуют капитального ремонта, необходимо также производить устройство и ремонт тротуаров на центральных улицах. Основная часть дорог имеет грунтовое покрытие.

По территории села действует один маршрут общественного транспорта по улицам Молодежная, Зеленая. Основные транспортные потоки проходят также по улицам: Молодежная, Полевая.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также в индивидуальных гаражах, размещённых рядом с домами секционного типа. Ремонт и обслуживание сельского транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

Таблица 26

Таблица 26 – показатели существующей улично-дорожной сети с.Фунтики

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, тыс. м² | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Фунтики |  |  |  |
| 1 | Асфальтобетонное | 32 | 0,520 |
| 2 | Грунтовое | 96 | 21 |

поселок Крутиха

Все улицы и дороги в п. Крутиха являются грунтовыми. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Основные транспортные потоки происходят по улицам  Мичиринская, Лесная. Дороги в поселке требуют капитального ремонта.

Перечень

автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения, по которым Фунтиковский сельсовет осуществляет дорожную деятельность в  пределах полномочий.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование дороги | Тип дорожного покрытия | Протяженность, км | Физический износ дорожного покрытия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Восточная | грунт | 800 | 60 |
| 2 | ул. Горького | грунт | 700 | 70 |
| 3 | ул. Заозерная | грунт | 1300 | 70 |
| 4 | ул. Зеленая | асфальт | 1200 | 70 |
| 5 | ул. Интернациональная | асфальт | 1400 | 90 |
| 6 | ул. Лесная | грунт | 600 | 70 |
| 7 | ул. Луговая | грунт | 720 | 60 |
| 8 | ул. Молодежная | асфальт | 800 | 60 |
| 9 | ул. Маяковского | асфальт | 1300 | 90 |
| 10 | ул. Мичуринская | асфальт | 750 | 90 |
| 11 | ул. Набережная | грунт | 700 | 80 |
| 12 | ул. Новая | асфальт | 850 | 80 |
| 13 | ул. Прудская | щебень | 850 | 70 |
| 14 | ул.Полевая | асфальт | 600 | 70 |
| 15 | ул.Пролетарская | асфальт | 900 | 80 |
| 16 | ул.Пушкинская | асфальт | 1400 | 90 |
| 17 | ул.Садовая | грунт | 1000 | 80 |
| 18 | ул.Спортивная | щебень | 1500 | 70 |
| 19 | ул.Сельская | щебень | 850 | 70 |
| 20 | ул.Солнечная | щебень | 1180 | 50 |
| 21 | ул.Центральная | асфальт | 1400 | 90 |
| 22 | Ул.Шукшина | асфальт | 1800 | 80 |
| 23 | ул.Юбилейная | асфальт | 1400 | 80 |
|  | Всего: |  |  |  |

Грузовые и пассажирские перевозки на территории Фунтиковского сельсовета и за его пределами осуществляются автомобильным транспортом.

Маршрутный пассажирский транспорт представлен  частным транспортом.

В результате анализа улично-дорожной сети Фунтиковского сельсовета выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточное искусственное освещение;

- отсутствие тротуаров на основных улицах, необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

Уровень автомобилизации на 01.01 2017 г. составляет - 240 автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту (за 2016 год было увеличение произошло на 24 автомобиля).

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также в индивидуальных гаражах, размещённых рядом с домами.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы,

сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации программы

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центрами и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области развития систем транспортной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета являются:

- создание необходимых условий для развития систем транспортной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета;

- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности сельского поселения;

-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

# 2.2. Цель и задачи программы

# Целью программы является:

- Создание условий для приведения транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского  сельсовета в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельсовета.

- Задачи программы:

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

2. Повышение безопасности, качества  и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения.

2.3. Конечные результаты реализации программы

Реализация Программы позволит:

- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности сельского поселения;

-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2018 по 2034 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 2.

4. Механизм реализации Программы

Администрация Фунтиковского сельсовета в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

- подает бюджетные заявки на финансирование Программы;

- предоставляет отчеты о ходе реализации Программы.

5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации программы

Финансирование Программы предусматривает финансирование из районного бюджета в виде субвенции,  предоставляемой из бюджета муниципального образования Топчихинский район в бюджет сельсовета на осуществление полномочий по организации в границах поселения  дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объем субвенции, выделяемой из бюджета муниципального образования Топчихинский район, осуществляется по методике, утвержденной соглашением от 23.12.2015  № 31 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Топчихинский район в бюджет муниципального образования Фунтиковский сельсовет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджета Топчихинского района, бюджета сельсовета на очередной финансовый год.

Общий   объем    финансирования по Программе  – 8995,0 тыс. руб., в том числе:

районный бюджет:

2018-2020  – 250 тыс. руб.;

2021-2024  –  7350,0 тыс. руб.;

2025–2028  –  50,0  тыс.руб.;

2029-2034  –  50,0  тыс.руб.;

бюджет сельсовета:

2018-2020  –50 тыс. руб.;

2021-2024  –  1130,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники:

2018-2020  – 55 тыс. руб.;

2021-2024  –  20 тыс. руб.;

2025–2028  –  20 тыс.руб.;

2029-2034  –  20  тыс.руб.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления

рисками реализации программы

К рискам реализации программы следует отнести:

- финансовые риски.

Финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования программы. Реализация данного риска может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования финансовых средств.

Мониторинг реализации программы осуществляется 1 раз в год.

Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы (приложение 1).

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Фунтиковского сельсовета, сельский Совет депутатов.

Исполнители Программы осуществляют:

- обеспечение выполнения мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Администрация сельсовета ежегодно формирует доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации мероприятий Программы, который заслушивается на сессии сельского Совета депутатов либо на Совете Администрации размещается на информационном стенде Администрации сельсовета и на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

Реализация Программы позволит:

- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности сельского поселения;

-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, вложенные в реализацию Программы, позволят повысить  качество дорожной сети сельского поселения, снизить уровень аварийности, связанный с состоянием дорожного покрытия, обеспечат  доступность к центрам тяготения и территориям перспективной застройки.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории Фунтиковского

сельсовета на 2018-2034 годы»

Значения целевых индикаторов

муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы»

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018-2020 год | 2021-2024 год | 2025-2028 год | 2029-2034 год |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя, % | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории Фунтиковского

сельсовета на 2018-2034 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры на территории

Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы»

| № п/п | Мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | районный бюджет | бюджет сельсовета | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятие 1. Проектирование реконструкции дорожного полотна и тротуаров с.Фунтики Ул. Солнечная (1,18 км/7080 кв.м.) | 2021-2024 | 130,0 | - | 130,0 | - | Администрация Фунтиковского сельсовета, Администрация Топчихинского района (по согласованию) |
| 2. | Мероприятие 2. Реконструкция дорожного полотна с.Фунтики Ул. Солнечная (1,18 км/7080 кв.м.) | 2021-2024 | 5100,0 | 5100,0 | - | - | Администрация Фунтиковского сельсовета, Администрация Топчихинского района (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Мероприятие 3. Строительство тротуаров с.Фунтики Ул. Солнечная (1,18 км/7080 кв.м.) | 2021-2024 | 3200,0 | 2200,0 | 1000,0 | - | Администрация Фунтиковского сельсовета, Администрация Топчихинского района (по согласованию) |
| 4. | Мероприятие 4. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией установка (50 дорожных знаков) | 2018-2020 | 65 | 50 | - | 15 | Администрация Фунтиковского сельсовета, Администрация Топчихинского района (по согласованию) |
| 5. | Мероприятие 5. Реконструкция остановочного павильона в центральной части с. Фунтики (штукатурка, покраска, установка скамеек) | 2018-2020 | 220 | 150 | 50 | 20 | Администрация Фунтиковского сельсовета, Администрация Топчихинского района (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Мероприятие 6. Восстановление дорожного полотна улично-дорожной сети механизированным способом Гредирование улично -дорожной сети 20,7км/124200м2 | 2018-2020 | 70 | 50 | - | 20 | Администрация Фунтиковского сельсовета, Администрация Топчихинского района (по согласованию) |
|  |  | 2028-2024 | 70 | 50 | - | 20 |  |
|  |  | 2025-2028 | 70 | 50 | - | 20 |  |
|  |  | 2029-2034 | 70 | 50 | - | 20 |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории Фунтиковского

сельсовета на 2018-2034 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры на территории Фунтиковского

сельсовета на 2018-2034 годы»

| Источники и направления расходования | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017-2020 год | 2021-2024 год | 2025-2028 год | 2029-2034 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат: | 8995,0 | 355 | 8500,0 | 70,0 | 70,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 7700,0 | 250 | 7350,0 | 50 | 50,0 |
| бюджет сельсовета | 1180,0 | 50 | 1130,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 115 | 55 | 20 | 20 | 20 |