План создания в Топчихинском районе объектов инфраструктуры на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, тыс. руб. | Объем финансирования за прошлый период, тыс. руб. | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1. | Реализация мероприятий ФЦП «Сельские дороги России» (строительство дороги – Подъезд к поселку Садовый 588 м) | федеральный бюджет, краевой бюджет | 19 698,0 | 19 698,0 | - | - | 2015-2016 | 100 |
| 2. | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство автомобильной дороги Подъезд к селу Михайловка 857 м) | краевой бюджет | 29 525,28 | 29 525,28 | 29 525,28 | - | 2015-2017 | 100 |
| 3. | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство мостового перехода через р. Алей на автодороге Н 4903 Топчиха – Хабазино – Красноярка – Нагорный км 24 + 830 (0,52 км)) | краевой бюджет | 84 660,53 | 84 660,53 | 84 660,53 | - | 2017 | 100 |
| 4. | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов АО «Племрепродуктор «Чистюньский» (0,7 км) | краевой бюджет | 29 400 | - | - | - | 2019 | - |
| 5. | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство подъезда к животноводческому комплексу на 2020 голов КРС ООО «Система» (0,26 км)) | краевой бюджет | 10 920 | - | - | - | 2020 | - |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 6. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальны-ми услугами» на 2014-2020 годы (строительство подземного водозабора по ул. Тихая Поляна, 82 в с. Парфеново) | краевой бюджет, местный бюджет | 4 450,0 | - | - | - | 2019 | - |
| 7. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальны-ми услугами» на 2014-2020 годы (строительство подземного водозабора по ул. Садовой, 8а в с. Макарьевка) | краевой бюджет, местный бюджет | 3 730,0 | - | - | - | 2019 | - |
| Газоснабжение |
| 8. | Проектирование и строительство газораспределительных сетей | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 61 500,0 | - | - | - | 2019-2020 | - |
| 9. | Строительство объекта накопления и размещения твердых бытовых отходов мощностью 190 тыс. тонн (проектирование) | местный бюджет | 1 000,0 | 100 | - | - | 2015-2020 | - |
| Объекты социальной инфраструктуры |
| 10. | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в с. Топчиха (проектирование) в рамках Губернаторской программы 80х80 | краевой бюджет, местный бюджет | 300 000 | 1 256,945 | 374,669 | 2 120 | 2013-2019 | - |