АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018                                                                                                          №  5

с. Белояровка

# О  проведении весеннего месячника

# по благоустройству и   санитарной

# очистке на территории сельсовета

В целях наведения должного порядка и оздоровления санитарного состояния на территории сельсовета, руководствуясь Уставом  муниципального  образования Белояровский сельсовет Топчихинского района,  постановляю:

1. Объявить проведение весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории сельсовета с 16 апреля  2018 года.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству на территории сельсовета.

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности:

- разработать и утвердить мероприятия  по проведению весеннего месячника  по благоустройству и наведению должного порядка на подведомственных территориях;

- провести субботник по благоустройству и очистке территорий предприятий и организаций сельсовета всех форм собственности  20 апреля 2018 года;

- принять меры по контролю за соблюдением требований санитарного законодательства на подведомственных территориях.

4.  В целях  предупреждения  угрозы возникновения и распространения  инфекционных заболеваний, в том числе  заражения населения клещевым вирусным энцефалитом, массовых  неинфекционных заболеваний (отравлений) рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности:

- организовать  расчистку подведомственных территорий от травы, поросли деревьев, валежника, свалок бытового мусора в срок до 04.05.2018 года;

- в течение весенне-летнего периода проводить регулярное скашивание трав.

5. Рекомендовать  директору МКОУ Белояровская средняя общеобразовательная школа  Волковой Е.В.  организовать проведение энтомологической экспертизы на территориях образовательных учреждений и акарицидной обработки при обнаружении клещей с проведением энтомологического контроля качества обработки в срок до 04.05.2018 года.

6. Организовать привлечение безработных граждан для участия в работе по благоустройству территории сельсовета.

7. Активизировать работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора

8. Провести организационную работу с жителями села по выполнению Правил благоустройства и содержания в надлежащем санитарном порядке дворовых и прилегающих к усадьбам территорий

9. Организовать работу по приведению в надлежащее состояние территорию кладбища.

10. Организовать работу по весенней посадке зелёных насаждений на территории села

11. Активизировать работу по освещению улиц

12. Организовать проведение работ по установке урн в местах общего пользования

13. Снять с контроля как выполненное и утратившее силу постановление Администрации сельсовета от 04.04.2016 № 9 «О проведении мероприятий по благоустройству села на 2016 год».

14.   Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

15..  Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

ИП главы Администрации сельсовета                                                 Е.А. Ремпель

Приложение

утверждено  постановлением

Администрации Белояровского сельсовета

Топчихинского района Алтайского края

от  06.04.2018   № 5

План

мероприятий по проведению весеннего месячника

по благоустройству на территории сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести месячник по благоустройству села | Администрация сельсовета, руководители организаций, жители | С 16.04. |
| 2 | Посадка деревьев- 50 штук | -//- | с 16.04. |
| 3 | Посадка кустарников 50 штук | -//- | с 16.04. |
| 4 | Разбивка цветников и клумб- 200м2 | -//- | с 05.по 22.05. |
| 5 | Ремонт и покраска заборов и ворот 200 п.м. | -//- | с 05.по 22.05. |
| 6 | Устройство новых оград- 100 п.м. | жители |  |
| 7 | Приведение в порядок полигона ТБО, скотомогильника | Администрация сельсовета, СПК «Родина» (по согласованию) | с 20.04. по 20.05. |
| 8 | Установка указателей на полигоне ТБО | Администрация сельсовета | до 10.05. |
| 9 | Грейдирование дорог на у. Терешковой, Парковая, Ленина, Новая, переулков внутри села очистка от сорной растительности придорожной зоны. | Администрация сельсовета СПК «Родина» (по согласованию) | в течение месячника |
| 10 | Контроль состояния уличного освещения | Глава Администрации сельсовета | постоянно |
| 11 | Очистка территории от мусора и навоза- 4000м2 | жители | Постоянно |
| 12 | Ремонт существующего водопровода | СПК «Родина» | с апреля по октябрь |
| 13 | Избрание уличных комитетов | Глава Администрации сельсовета | в течение месячника |
| 15 | Провести собрание граждан по вопросу благоустройства. | Глава Администрации сельсовета | апрель |
| 16 | Установка дорожных знаков | Глава Администрации сельсовета | в течение лета |
| 17 | Ямочный ремонт дорог (засыпка дорог глиной, шлаком) | Глава Администрации сельсовета, Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) | май- июнь |
| 18 | Проведение работ по установке нумерации домовладений | Администрация сельсовета, уличные комитеты, комиссия по благоустройству | апрель-май |
| 19 | Организация общественных работ через центр занятости по благоустройству села | Администрация сельсовета | весна-лето |
| 20 | Проведение водопровода и канализации в дома граждан | Энергослужба СПК «Родина» (по согласованию) | в течение лета |
| 21 | Оборудование детской игровой площадки на территории детского сада | Е.В. Волкова | май-июнь |
| 22 | Благоустройство территории кладбища: - демонтировать старую ограду; - провести замену восточной стороны на сетку-рабицу - провести опашку кладбища - ремонт ограды; - уборка сухой травы, мусора - провести очистку места для свалки мусора на кладбище -провести субботник по благоустройству территории кладбища | Администрация сельсовета, совет ветеранов (по согласованию) СПК «Родина» (по согласованию) | Май |
| 23 | Провести работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора внутри села | Глава Администрации сельсовета Уличные комитеты | В течение месячника |