## СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**РЕШЕНИЕ**

04.03.2019 № 1

**с. Чистюнька**

|  |
| --- |
| Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года |

 В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, обеспечения безопасности населения заречной части села в период весеннего половодья 2019года, Совет Администрации р е ш и л:

 1.Утвердить план мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года (Приложение № 1).

 2. Утвердить схему размещения жителей заречной части села Чистюнька в случае паводка (Приложение № 2).

 3. Рекомендовать главе Администрации сельсовета Ишенину Д.М. принять меры к выполнению плана мероприятий:

 - создать необходимый запас финансовых резервов (10 тыс. руб.) на проведение противопаводковых мероприятий;

 - вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод;

 - организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реке Алей;

 - провести разъяснительную работу с населением заречной части села по подготовке и поведению в случае наводнения;

 - принять меры по созданию резервов горюче-смазочных материалов;

 - определить и подготовить места на случай эвакуации населения и животных заречной части села согласно приложения № 2;

 - привести в готовность плавательное средство (лодка);

 - провести разъяснительную работу с населением по прекращению подледного лова рыбы.

Председатель Совета Д.М. Ишенин

Секретарь Совета Л.В. Мостовая

Приложение № 1 к

 решению Совета Администрации

 Чистюньского сельсовета от 04.03.2019 № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельсовета

 в период весеннего половодья 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 1. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ | до 06.03.2019 | Ишенин Д.М. |
| 2.  | Организовать очистку водостоков,водоотводных труб под полотном дороги, дорог | до 12.03.2019 | Ишенин Д.М.Галкина И.А., глава КФХ (по согласованию) |
| 3. | Проверить наличие связи, провести инвентаризацию номеров телефонов жителей заречной части села | до 20.03.2019 | Ишенин Д.М. |
| 4. | Уточнить состав и количество населения, проживающего в зоне подтопления, на случай экстренной эвакуации, определить места их размещения, порядок питания, порядок эвакуации | до 10.03.2019 | Ишенин Д.М. |
| 5. | Организовать бригады из старшеклассников и рабочих по благоустройству Администрации сельсовета для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 20.03.2019 | Ишенин Д.М.Лященко Г.А. (по согласованию) |
| 3. | Организовать круглосуточное дежурство жителей заречной части села (по согласованию) и информирование Администрации сельсовета о сложившейся обстановке по телефонам: 2-53-43; 2-53-6889030730575, 89237261775Понедельник – Карпенко А.А.Вторник – Синельников А.В.Среда – Карпенко А.А.Четверг – Синельников А.В.Пятница – Карпенко А.А.Суббота – Синельников А.В.Воскресенье – Карпенко А.А. | до 01.05.2019 | Ишенин Д.М. |
| 4. | Организовать расселение жителей заречной части села по месту жительства родственников в селе Чистюнька | по мере необходимости | Ишенин Д.М. |
| 5. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов и пропуску талых вод | до 30.03.2019 | Ишенин Д.М. |
| 6. | Организовать полную очистку дорог от снега | до 20.03.2019 | Ишенин Д.М.Галкина И.А., глава КФХ (по согласованию) |

Приложение № 2 к

 решению Совета Администрации

 Чистюньского сельсовета от 04.03.2019 № 1

СХЕМА

размещения жителей и хозяйства заречной части села Чистюнька в случае паводка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. эвакуируемых | Адрес размещения |
| 1 | Иванова Валентина Васильевна 24.02.1934г.р. | г. Новосибирск(дочь Васильева) |
| 2 | Карпенко Алексей Александрович 06.09.1994г.р. | ул. Набережная, 33(мать Карпенко Л.И.) |
| 3456789101112 | Синельников Александр Владимирович 16.03.1980г.р.Синельникова Елена Александровна 03.04.1988г.р.Синельников Кирилл Александрович 13.02.2011г.р.Синельникова Ксения Александровна 26.05.2012г.р.Синельникова София Александровна 05.08.2016г.р.Синельникова Анастасия Александровна 21.08.2017г.р.Замятина Ольга Александровна 21.05.1993г.р.Замятин Данил Александрович 10.06.2014г.р.Свириденко Любовь Александровна 01.10.1971г.р.Замятин Евгений Александрович 11.01.1997г.р. | Съемная квартира ул. Партизанская, 32 |
| 13 | Аксенов Олег Иванович 03.04.1968г.р. | ул. Набережная, 21(мать Аксенова Зоя Александровна) |
| 14 | Морозов Алексей Александрович 02.03.1981г.р. | ул. Западная, 9-2(отец Морозов Александр Ефимович) |
|  | ИТОГО: 14 чел., в т.ч. 5 детей, 4 женщины, 5 мужчин, в т.ч. 1 пенсионер, 5 домовладений |