**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12.04.2019 № 26

**с.Володарка**

О проведении весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке села

В целях наведения должностного порядка и улучшения санитарного состояния на территории сельсовета, улучшению облика строений, объектов благоустройства и малых архитектурных форм, руководствуясь Уставом муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить проведение весеннего месячника по благоустройству озеленению и санитарной очистке села с 15 апреля 2019 года.

2. Провести субботники по благоустройству и очистке территорий всех форм собственности 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля 2019 года.

3. С целью подведения итогов по благоустройству женсовету и административной комиссии провести рейды по соблюдению правил по благоустройству села.

4. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и наведению должностного порядка на селе /прилагается/.

5. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы

Администрации сельсовета И.В. Черепанова

Утвержден постановлением

 Администрации сельсовета

 12.04.2019 № 26

П Л А Н

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке села

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. Провести подворные обходы с целью предупреждения граждан о наведении порядка на селе2. Провести субботник по очистке территорий организаций села всех форм собственности3. Упорядочить места свалки4.Посадка плодовых деревьев 5. Разбивка цветников 6. Ремонт изгородей, оград 7. Грейдирование дорог, ямочный ремонт дорог /1,5 км/8. Вывозка мусора и бытовых отходов, навоза 9. Ремонт фасадов10. Провести косметический ремонт памятников /4 шт/11.Провести общественный субботник на кладбище12. Провести ремонт существующих теплотрасс /50 п м/13. Очистка ферм от навоза /10т/14. Организовать расчистку территории села от травы, поросли деревьев, валежника, свалок бытового мусора15. Проводить скашивание травы16. Проведение рейдов административной комиссии по соблюдению правил благоустройства села17. Проведение смотра-конкурса «Лучшая усадьба» | в течение 5 дней с момента объявления12,13,19,20,26,27 апреля в теч. месячникав теч. месячникав теч. месячникамайв теч. месячникав теч. месячникав летний периодапрель-маймаймайв летний периодапрель-майв летний периодмай-августв теч.месячникаавгуст | Депутаты, члены женсовета и Совета ветерановРуководители организацийАдминистрация сельсоветаЖители селаРуководители организацийЖители селаАдминистрация сельсоветаАдминистрация сельсоветаРуководители организацийАдминистрация сельсовета, школаАдминистрация сельсовета, жители селаШколаКФХ «Баландин И.И.»Администрация сельсоветаАдминистрация сельсоветаПредседатель административной комиссииЖенсовет |