**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12.04.2019 № 26

**с.Володарка**

О проведении весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке села

В целях наведения должностного порядка и улучшения санитарного состояния на территории сельсовета, улучшению облика строений, объектов благоустройства и малых архитектурных форм, руководствуясь Уставом муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить проведение весеннего месячника по благоустройству озеленению и санитарной очистке села с 15 апреля 2019 года.

2. Провести субботники по благоустройству и очистке территорий всех форм собственности 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля 2019 года.

3. С целью подведения итогов по благоустройству женсовету и административной комиссии провести рейды по соблюдению правил по благоустройству села.

4. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и наведению должностного порядка на селе /прилагается/.

5. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы

Администрации сельсовета И.В. Черепанова

Утвержден постановлением

Администрации сельсовета

12.04.2019 № 26

П Л А Н

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке села

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. Провести подворные обходы с целью предупреждения граждан о наведении порядка на селе  2. Провести субботник по очистке территорий организаций села всех форм собственности  3. Упорядочить места свалки  4.Посадка плодовых деревьев  5. Разбивка цветников  6. Ремонт изгородей, оград  7. Грейдирование дорог, ямочный ремонт дорог /1,5 км/  8. Вывозка мусора и бытовых отходов, навоза  9. Ремонт фасадов  10. Провести косметический ремонт памятников /4 шт/  11.Провести общественный субботник на кладбище  12. Провести ремонт существующих теплотрасс /50 п м/  13. Очистка ферм от навоза /10т/  14. Организовать расчистку территории села от травы, поросли деревьев, валежника, свалок бытового мусора  15. Проводить скашивание травы  16. Проведение рейдов административной комиссии по соблюдению правил благоустройства села  17. Проведение смотра-конкурса «Лучшая усадьба» | в течение 5 дней с момента объявления  12,13,19,20,26,27 апреля  в теч. месячника  в теч. месячника  в теч. месячника  май  в теч. месячника  в теч. месячника  в летний период  апрель-май  май  май  в летний период  апрель-май  в летний период  май-август  в теч.месячника  август | Депутаты, члены женсовета и Совета ветеранов  Руководители организаций  Администрация сельсовета  Жители села  Руководители организаций  Жители села  Администрация сельсовета  Администрация сельсовета  Руководители организаций  Администрация сельсовета, школа  Администрация сельсовета, жители села  Школа  КФХ «Баландин И.И.»  Администрация сельсовета  Администрация сельсовета  Председатель административной комиссии  Женсовет |