АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019                                                                                                                           № 42

с. Чистюнька

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края,  в целях комплексного благоустройства и озеленения территории муниципального образования, улучшения архитектурного облика,      п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить    план    мероприятий    по    благоустройству,    озеленению  и

санитарной очистке на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет  на 2019 год (прилагается).

- Рекомендовать руководителям   организаций и предприятий, расположен-

ных на территории сельсовета, частным предпринимателям,  принять действенные меры по реализации плана на соответствующих территориях, ввести в планы работы проведение с мая по октябрь 2019 года санитарных пятниц.

- Администрации     сельсовета     организовать     проведение   весеннего  и

осеннего месячников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке села, провести конкурс на звание «Лучшая улица села», «Лучшая усадьба», «Лучший цветник/клумба», «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения», «Самая благоустроенная территория магазина».

- Создать комиссию по благоустройству в составе:

- председатель Ишенин Д.М., глава Администрации сельсовета;

- зам. председателя Мостовая Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета;

- члены: Короткова О.В., специалист Администрации сельсовета;

Кноль Л.В., библиотекарь сельской библиотеки(по согласованию);

Мосеевский С.И., депутат сельского Совета депутатов (по согласованию);

Шиншинова О.П., член женсовета (по согласованию).

- Контроль    выполнения    настоящего    постановления     оставляю за

собой

Глава Администрации сельсовета                                                            Д.М. Ишенин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Чистюньского сельсовета

от 11.04.2019 № 42

ПЛАН

мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет  на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение весеннего месячника по благоустройству и озеленению - очистка территорий от мусора; - обрезка и вырубка сухостоя, вырезка сухих и поломанных сучьев; - посадка деревьев – 15 шт.; - разбивка цветников – 180 кв.м.; - ремонт, покраска заборов, ограждений – 100 п.м.; - ремонт дорог, проезжих частей улиц (засыпка щебнем) 5,5 км; - вывозка мусора, бытовых отходов; - приведение в порядок существующей свалки; - приведение в порядок мемориального памятника погибшим войнам ВОВ (косметический ремонт) и героям Гражданской войны (благоустройство территории); -приведение в порядок кладбища (очистка от сухой травы и мусора, устройство нового ограждения); - устройство наружного освещения улиц (замена сгоревших фонарей, фотореле) по мере необходимости; - проведение рейдов административной комиссии с составлением протоколов; - строительство спортивной площадки (ул.Советская, 35б), уборка строительного мусора; - санитарная очистка жилых зданий и придомовых территорий; - Проведение смотров-конкурсов на звание: «Лучшая усадьба села» «Лучшая улица села» «Лучший цветник/клумба» «Самая благоустроенная территория магазина» «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения»; - Проведение праздника цветов | апрель-май апрель-май апрель-май май май-июнь май-июль апрель-май в течение месячника в течение месячн. в течение месячника апрель-июль, ежемесячно июнь-сентябрь по мере необходимости август август |
| 2. 3. | Проведение осеннего месячника по благоустройству и озеленению - приведение в порядок существующей свалки (зачистка); - уборка детской и спортивной площадки; - санитарная очистка жилых зданий и придомовых территорий; - вывоз мусора, бытовых отходов; - проведение рейдов административной комиссии с составлением протоколов; Подведение итогов. Заседание комиссии по благоустройству | сентябрь-октябрь по мере необходимости в течение месячника в течение месячника ежемесячно октябрь |