Годовой отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы за 2018 год

За отчетный период 2018 на финансирование мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы из районного бюджета направлено 354,2 тыс. руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года за счет средств районного бюджета выполнены следующие мероприятия:

- перемычка ул. Северная с. Топчиха -50м *63;

- промывка водопроводной системы в с. Володарка, п. Крутиха;

- замена водопроводной сети ул. Правды с. Топчиха -700 м; с. Покровка -120 м;

- замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Кировский;

- установка частотного преобразователя в с. Ракиты;

- замена котлов в школах с. Покровка, п. Кировский,с. Топчиха (МКОУ Топчихинская СОШ №2).

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года за счет средств краевого бюджета выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт скважины в с. Зимино;

- капитальный ремонт скважины в с. Парфёново;

- капитальный ремонт скважины в с. Топчиха, ул. Заводская, 7а.

Индикаторы муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2018 г. | Фактическое значение показателя в 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 |
| 2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 52,3 | 53 |
| 3 | доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 21,6 | 24 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечения населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-20121 годы (далее - муниципальная программа) за 2018 год:

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (100/100)*100% = 100%

2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

S2  = (52,3/53)*100% = 98,6 %

- Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей:

S3 = (21,6/24)*100% = 90 %.

m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/3 )* (100+98,6+90)=96,2 %

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 354,2/3150*100% = 11,2%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт скважины с. Парфёново | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт скважины с. Зимино | 1 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей в с. Володарка, с. Зимино, п. Ключи, с. Красноярка, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Чистюнька. | 1 |
| 4 | Модернизация и ремонт водопроводных сетей в с. Парфеново. | 1 |
| 5 | Модернизация и ремонт водопроводных сетей в п. Кировский. | 0 |
| 6 | Ремонт водопроводных сетей в с. Хабазино. | 0 |
| 7 | Замена глубинных насосов водозаборных скважин с. Володарка, с. Зимино, п. Ключи, с. Красноярка, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Чистюнька; установка станции поддержания давления воды для водозаборной скважины в с. Топчиха (ул. Комарова, 40) | 1 |
| 8 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Кировском. | 1 |
| 9 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Парфеново. | 1 |
| 10 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Хабазино. | 0 |
| 11 | Ремонт тепловых сетей с. Макарьевка, с. Топчиха, с. Чистюнька. | 0 |
| 12 | Замена и ремонт котельного оборудования с. Володарка, с. Зимино, п. Кировский, п. Ключи, с. Красноярка, с. Парфёново, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Хабазино. | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * ((Rj*100%) = (1/12)* (8*100%) =66,7 %

j=12

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (96,2+11,2+66,7)/ 3 = 58,0%

Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  - 58%  (от 40  до 80%).