АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019                                                                                                            № 6

п. Победим

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 №68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики сельсовета в период весеннего половодья, руководствуясь Уставом муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года (прилагается).

2. Рекомендовать  руководителям организаций, комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности:

- разработать планы мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на подведомственных территориях и осуществлять контроль исполнения;

-принять меры к выполнению плана мероприятий, указанным в пункте 1 настоящего постановления, предусматривающих в их осуществлении участие Администрации сельсовета и организаций;

- запретить проведение подледного лова

3. Считать утратившим силу постановление Администрации района от 01.03.2018 № 4  «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2018года».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации сельсовета                                                Д.Л. Иванов

Утверждено

постановлением Администрации

сельсовета  от 06.02.2019 г. № 6

## ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года | до 01.03. | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 2 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ. Проверить готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весеннее - летним половодьем | до 01.03. | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 3. | Организовать очистку водостоков | до 12.03. | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 4 | Проверить наличие связи в населенных пунктах, подвергающихся подтоплению. Проверить работоспособность имеющихся местных систем оповещения населения в случае возникновения угрозы затопления и поддерживать их в постоянной готовности. | до 28.02 | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 5 | Установить состав и количество населения, проживающего в зонах подтопления на случай экстренной эвакуации, определить места их временного размещения, порядок питания, порядок эвакуации | До 05.03 | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 6 | Регулярно информировать население через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке и организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод | постоянно | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 7. | Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 02.03. | директора школ (по согласованию) |
| 8. | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство | до 07.03. | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 9. | Организовать полную очистку дорог | до 19.03. | АО «ПР «Чистюньский» (по согласованию) |
| 10. | Подготовить гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод и безопасной работе в течении года: - вести постоянный мониторинг за техническим состоянием гидротехнических сооружений; - произвести очистку верхнего откоса плотины от древесно-кустарниковой растительности (тополь, береза, камыш, тростник); - при выявлении неудовлетворительного состояния плотины или отдельных участков, выполнить крепление камнем отбойной стороны ГТС; - организовать очистку плотин, обводных каналов, шлюзов и своевременный сброс воды в искусственных водоемах; - создать необходимый запас инертных материалов для использования в чрезвычайных ситуациях на ГТС; - заключить предварительные договора с организациями по привлечению тяжелой и специальной техники в чрезвычайных ситуациях на ГТС; - произвести обследования ГТС на подведомственных территориях с составлением и представлением актов в отдел ГОЧС; - своевременно информировать население и ЕДДС о состоянии ГТС в критических и чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях. | постоянно До 30.03 До 30.03 До 30.03 До 30.03 постоянно | Глава Администрации сельсовета, руководители сельхозпредприятий, арендаторы. (по согласованию) |
| 11 | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химических реактивов для надежного функционирования водопроводных сооружений. Провести ревизии запорной арматуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. Провести мероприятия по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и весеннее - летнего половодья | До 01.04. |  |
| 12 | Определить места размещения пунктов контроля за изменением уровня воды на подтапливаемых территориях, не имеющих стационарных водомерных постов |  | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 13 | Организовать завоз продуктов питания и лекарств в села, в которые будет затруднена их доставка во время весеннего паводка | До 19.03 | Глава Администрации сельсовета |
| 14. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега внутриквартальных проездов и пропуску талых вод | до 05.03. | Глава Администрации сельсовета |
| 15. | Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин и выгребных ям | До 05.03. | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |