**Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

 **«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы по итогам 1-го полугодия 2019 года.**

Целью Программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ района, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение этой цели возможно на основе создания единого информационного пространства путем объединения информационных ресурсов, информационных систем и развитой инфраструктуры электросвязи.

Задачи Программы:

* модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники ОМСУ;
* совершенствование систем защиты информации и персональных данных;
* повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет развития информационных систем;
* обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ.

Программой предусмотрена реализация 4-х мероприятий. По итогам 1 полугодия 2019 года – 2 ключевых мероприятия в процессе выполнения («Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание», «Получение неисключительных прав на программное обеспечение»), остальные 2 мероприятия успешно выполняются и будут выполнены на 100% в 2019 году.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
	1. Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения
		1. S1=25/30\*100=83,33;
	2. Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных
		1. S2=60/64\*100=93,75;
	3. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде
		1. S3=10/10,2\*100=98;
	4. Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных
		1. S4=1/2\*100=50;
	5. Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района
		1. S5=110/70\*100=100;

**∑S=425,08 Cel=1/5\*425,08=85,016%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:
	1. **Fin= 333782,1/821000\*100=40,65%**
2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат выполнения в 2019 году:** **«1» - выполнено;** **«0» - не выполнено** |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 0 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 0 |
| 3 | Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer=1/4\*(2\*100)=50%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
	1. **О=(85,016+40,65+50)/3=58,55%**

**Вывод:** в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности (58,55%) (данная оценка рассчитана по итогам за 1 полугодие 2019 года), процесс реализации муниципальной программы на 2019 год продолжается. По окончанию 2019 года будет составлен годовой отчёт.

А.С. Белоцерковский

(38552)2-10-80