ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
  АЛТАЙСКОГО КРАЯ


РЕШЕНИЕ

27.09.2019	№ 26

с. Топчиха

О ходе реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Топчихинского района

Заслушав доклад о ходе реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Топчихинского района, районный Совет депутатов отмечает, что в районе реализация реформы стартовала с февраля 2019 года на территории муниицпального образования Топчихинский сельсовет. Организацию деятельности по обращению с ТКО на территории района осуществляет ООО «Спецобслуживание – Центральное», наделенное статусом регионального оператора по обращению с ТКО. Главой района организовано проведение рабочих совещаний с участием лидеров политических партий, руководителя регионального оператора, общественности.

В целях исполнения полномочий Администрацией района приняты нормативные правовые акты, регламентирующие порядок согласования создания места (площадки) накопления ТКО, включения сведений о месте (площадке) накопления ТКО в соответствующий реестр. Постановлениями Администрации района в с. Топчиха создано 31 место накопления ТКО, определена схема размещения мест (площадок) накопления ТКО. В настоящее время ведется работа по ее актуализации. Начата подготовительная работа по сельским поселениям. Подходит к завершению этап получения Паспортов отходов учреждениями социальной сферы.

Организован сбор ТКО от многоквартирных домов, а также тарный и бестарный сбор от домов частного сектора в районном центре с. Топчиха субподрядной организацией ООО «РСУ». График вывоза мусора опубликован в районной газете «Наше слово», размещен на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район. Маршрут движения мусоровоза отслеживается спутниковой системой ГЛОНАСС. С 1 июля 2019 года работает абонентский отдел регионального оператора.

В целях выявления мнения жителей о местах размещения контейнерных площадок с 24.06.2019 Администрацией Топчихинского сельсовета проводятся собрания жителей частного сектора (проведено 8 собраний). За данный период с учетом мнения населения установлено 42 контейнера из 305 контейнеров, необходимых для размещения в частном секторе с. Топчиха.

Своевременно и в полном объеме получают компенсацию за коммунальную услугу по вывозу ТКО льготные категории граждан. Вместе с тем, льготой еще не воспользовались более 500 человек.

Ведутся работы по проектированию рекультивации существующего полигона и строительству новой площадки временного хранения.

Вместе с тем, социальную напряженность вызывает высокая стоимость коммунальной услуги по вывозу ТКО, в связи с чем оплата населения за вывоз мусора составляет всего 20 %.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район, районный Совет депутатов решил:

- Принять к сведению доклад «О ходе реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории района».

- Рекомендовать Администрации района:

-  продолжить работу по проектированию рекультивации существующего земельного участка, занятого под ТКО, и строительству новой площадки временного хранения отходов;

- продолжить обустройство мест (площадок) накопления ТКО в соответсвии с законодательством

- поддерживать схему размещения ТКО на территории района в актуальном состоянии;

- совместно с образовательными организациями, учреждениями культуры, районной газетой «Наше слово» реализовывать мероприятия, направленные на экологическое воспитание, формирование экологической культуры в области обращения с ТКО.

- Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и вопросам местного самоуправления.

Председатель районного Совета депутатов	С.Н. Дудкина