**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018 № 434

**с. Топчиха**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы |

В целях внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Топчихинского района, а также во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Топчихинского района от 05.07.2016 № 253, Уставом муниципального образования Топчихинский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации района.

Глава района Д.С. Тренькаев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением АдминистрацииТопчихинского районаот 14.11.2018 № 434. |

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2023 ГОДЫ**

**(далее - Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел информатизации Администрации Топчихинского района |
| Соисполнители Программы | Руководители структурных подразделений Администрации Топчихинского района |
| Участники Программы | Администрация района и её структурные подразделения |
| Цель Программы | Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Топчихинского района (далее - ОМСУ), повышение качества управления социально-экономическим развитием района, посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи Программы | 1.Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной иофисной техникиОМСУ.2.Совершенствование систем защиты информации и персональных данных.3.Повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет развития информационных систем.4.Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения.2.Количество рабочих мест в ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных.3.Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде.4.Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных.5.Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта муниципального образования Топчихинский район (далее – официальный интернет сайт Топчихинского района) |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2019 года по 2023 год включительно.Этапы реализации Программы отсутствуют. |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 4314,48 тыс. руб., в том числе: * из средств районного бюджета 4314,48 тыс. руб.,

в том числе:в 2019 году –821,00тыс. руб.;в 2020 году - 805,62 тыс. руб.;в 2021 году - 834,62 тыс. руб.;в 2022 году - 872,62 тыс. руб.;в 2023 году - 980,62 тыс. руб.Объемы финансирования уточняются ежегодно, согласно решению районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Формирование в ОМСУТопчихинского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации для населения.2. Обеспечение защиты информации и персональных данных, обработка которых осуществляется вОМСУ.3. Повышение эффективностивзаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОМСУ.4. Повышение качества, оперативности предоставления муниципальных услуг.5. Увеличение количества посетителей официального интернет сайта Топчихинского района |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы**

Информация и информационные ресурсы играют важную роль в жизни жителей Топчихинского района, а также, в работе ОМСУ. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме невозможно без надежного инструмента по обмену данными между всеми участниками исполнения муниципальной услуги. Отказ от бумажных запросов в федеральные органы исполнительной власти и отсутствие требований по приему дополнительных документов от граждан в рамках оказания муниципальных услуг диктуют повышенные требования к надежности всех информационных систем, к их отлаженной и бесперебойной работе.

Главная цель информатизации на муниципальном уровне заключается в создании организационной, информационной, технической и телекоммуникационной основы для осуществления наиболее эффективного управления всеми звеньями районной инфраструктуры, взаимодействие между структурными подразделениями ОМСУ, для дальнейшего развития информационного обеспечения,доступности муниципальных услуг для населения муниципального образования. Для повышения эффективности работы необходимо постоянное обновление и модернизация уже построенных информационных систем и сервисов.

Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий и услуг.

Работа с большим объемом документов и информации, требующая значительного времени, является актуальной проблемой современного муниципалитета.Одним из путей решения данной проблемы является использование систем электронного документооборота в ОМСУ района.

Полноценное использование системы электронного документооборота позволит экономить бумагу, ресурсы печатающих устройств и заправочных материалов для них, увеличит скорость обработки документов, в том числе обеспечит передачу информационных писем, проектов распоряжений и постановленийдля согласования.

В процессе развития информационных технологий повышается роль информационной безопасности и комплексной защиты информации и персональных данных.Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" все информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные, должны соответствовать требованиям, утвержденными действующими нормативно-правовыми актами. Для этого необходимо применение комплекса мер по защите информации, таких как осуществление организационных мероприятий, внедрение, модернизация программно-аппаратных комплексов защиты информации, предотвращение несанкционированного доступа и утечки конфиденциальной информации.

Актуальной является проблема устаревания парка вычислительной и офисной техники. Всего 110 единиц компьютерной техники, в том числе 34 единицы сроком эксплуатации менее 5 лет, 64 рабочих места оборудовано специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных.Относительно компьютерной техникив последние годы сложился стандарт оптимальной конфигурации, подходящей под большинство задач, но для парка офисной техники невозможна простая замена вышедшего из строя принтера на принтер такой же модели.Необходима разработка политики печати, направленной на экономию печатающих ресурсов и увеличение использования потенциала современного печатающего многофункционального устройства. Внедрение политики печати невозможно без организационных мер, направленных на повышение эффективности работы.

Решение этих задач возможно только на основе разработки и последующей реализации Программы развития информатизации в Топчихинском районе, представляющей собой концептуально и стратегически проработанную систему мероприятий, направленных на создание и развитие в районе единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации.

Информатизационная деятельность ОМСУрайона строится на следующих принципах:

* самостоятельностьОМСУ в пределах их полномочий в формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов;
* формирование информационных ресурсов в объемах, необходимых и достаточных для реализации ОМСУ своих полномочий;
* достоверность и оперативность информации, используемой в деятельности ОМСУ;
* открытость муниципальных информационных ресурсов;
* обязательность обеспечения граждан необходимой информацией в пределах компетенции ОМСУ.

Мероприятия Программы имеют социальную и гуманитарную направленность, предполагают комплексный и системный подход в решении проблем продвижения района к информационному обществу. Выполнение мероприятий через механизмы функционирования экономики и районного самоуправления.

1. **Приоритетные направления, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации.**

**2.1 Приоритеты политики в сфере реализации Программы**

Настоящая Программа направлена на реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества.

**2.2Цель и задачи Программы**

Целью Программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ района, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение этой цели возможно на основе создания единого информационного пространства путем объединения информационных ресурсов, информационных систем и развитой инфраструктуры электросвязи.

Задачи Программы:

* модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники ОМСУ;
* совершенствование систем защиты информации и персональных данных;
* повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет развития информационных систем;
* обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ.

**2.3 Конечные результаты реализации Программы**

В результате реализации Программы предполагается:

* повышение эффективности управления ОМСУ, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОМСУ, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;
* обеспечение защиты информации и персональных данных, обработка которых осуществляется в ОМСУ;

Для получения конечных результатов реализации Программы применяются следующие индикаторы (показатели):

* доля обеспечения ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения;
* количество рабочих мест в ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных;
* доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде;
* количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных;
* среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района.

Значения перечисленных индикаторов приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

**2.4 Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2019 года по 2023 год включительно. Этапы реализации Программы отсутствуют.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на создание и развитие в муниципальном образовании Топчихинский район единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации с учетом современного состояния средств вычислительной техники и телекоммуникаций. Это позволит ОМСУ района проводить единую информационную политику, скоординировать действия структурных подразделений Администрации района, более тесно сотрудничать с населением для достижения социально значимых результатов в ходе реализации планов социально-экономического развития района.

Решение задач Программы позволит Администрации района повысить оперативность и эффективность анализа обстановки и прогнозирования развития района, решения вопросов местного значения и исполнения переданных государственных полномочий, контроля выполнения принятых решений, а также обеспечения гласности деятельности ОМСУ, непосредственного участия граждан в самоуправлении. Выделенные направления реализации программных мероприятий связаны между собой, некоторые направления пересекаются. Однако структурирование мероприятий Программы по направлениям позволит более эффективно организовать их реализацию и контроль.

Перечень мероприятий Программы прилагается (Приложение 2).

**4.Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Топчихинский район.

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет

4314,48 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году –821,00 тыс. руб.;

в 2020 году - 805,62 тыс. руб.;

в 2021 году - 834,62 тыс. руб.;

в 2022 году - 872,62 тыс. руб.;

в 2023 году - 980,62 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

Объем и сводная информация об источниках финансирования Программы указаны в Приложении 3 к настоящей Программе.

**5.Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы**

На реализацию настоящей Программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем, имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход ее реализации:

* нарушение плановых сроков реализации мероприятий Программы из-за невыполнения исполнителями обязательств по контрактам;
* сокращение финансирования мероприятий Программы, (снижение риска возможно путем своевременной корректировки мероприятий Программы, перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями);
* организационные риски, связанные с необходимостью согласованности действий, обучения специалистов при работе в новейших информационных системах.

Данные риски могут привести к изменению показателей настоящей Программы. Управление данными рисками возможно путем их оперативного анализа и принятия ОМСУ района нормативных актов в пределах их установленных полномочий.

**6.Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования финансовых средств их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно пункту 2.7 раздела 2 постановления Администрации района от 05.07.2016 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края».

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально.

Участники программы представляют информацию о выполнении мероприятий и степени достижения плановых значений индикаторов Программы ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель, направляет сводный отчёт о ходе выполнения программы в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом.

Приложение 1 к Программе

«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы

**Сведения об индикаторах Программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| Годпредшествующий году разработки муниципальнойпрограммы (факт) | Год разработкимуниципальнойпрограммы(оценка) | Годы реализации муниципальной программы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 25 | 30 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 2. | Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных | ед. | 48 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 3. | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | % | 9,3 | 10,2 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 4. | Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 5. | Среднее значение количества посетителей в день,для официального интернет сайта Топчихинского района | шт. | 35 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 |

Приложение 2 к Программе

«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | всего |  |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **ЦЕЛЬ:****Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Топчихинского района (далее - ОМСУ), повышение качества управления социально-экономическим развитием района, посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий** | **2019 - 2023 гг.** | **-** | **821,00** | **805,62** | **834,62** | **872,62** | **980,62** | **4314,48** | **Районный бюджет**(далее – РБ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **ЗАДАЧА 1.1.****Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники ОМСУ** | **2019 - 2023 гг.** | **-** | **545,00** | **597,00** | **619,00** | **652,00** | **670,00** | **3083,00** | **РБ** |
| 3. | *Мероприятие 1.1.1.*Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 2019 - 2023 гг. | Администрация района | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 1150,0 | РБ |
| Комитет по образованию | 40,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 310,0 | РБ |
| Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 265,0 | 270,0 | 1250,0 | РБ |
| Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 77,0 | 80,0 | 373,0 | РБ |
| 4. | **ЗАДАЧА 1.2.****Совершенствование систем защиты информации и персональных данных** | **2019 - 2023 гг.** | **-** | **176,4** | **109,02** | **116,02** | **121,02** | **211,02** | **733,48** | **РБ** |
| 5. | *Мероприятие 1.2.1.*Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 2019 - 2023 гг. | Администрация района  | 24,36 | 24,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 127,8 | РБ |
| Комитет по образованию | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 173,3 | РБ |
| Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 37,38 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 272,38 | РБ |
| Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 160,0 | РБ |
| 6. | **ЗАДАЧА 1.3.****Повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет развития информационных систем** | **2019 - 2023 гг.** | **-** | **91,2** | **91,2** | **91,2** | **91,2** | **91,2** | **456,00** | **РБ** |
| 7. | *Мероприятие 1.3.1.*Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 2019 - 2023 гг. | Администрация района и её структурные подразделения | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 456,00 | РБ |
| 8. | **ЗАДАЧА 1.4.****Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ** | **2019 - 2023 гг.** | **-** | **8,4** | **8,4** | **8,4** | **8,4** | **8,4** | **42,00** | **РБ** |
| 9. | *Мероприятие 1.4.1.*Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 2019 - 2023 гг. | Администрация района и её структурные подразделения, Администрации сельсоветов | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 42,00 | РБ |

Приложение 3к Программе

«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на2019-2023 годы

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 821,00 | 805,62 | 834,62 | 872,62 | 980,62 | 4314,48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Из районного бюджета | 821,00 | 805,62 | 834,62 | 872,62 | 980,62 | 4314,48 |