Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы   «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2018-2020 годы» за 2018 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 81,2 тыс.рублей. В рамках программы на 2018 год на реализацию мероприятий было заложено 340 тыс. руб.

Главной целью  программы является обеспечение жителей Хабазинского сельсовета коммунальными услугами нормативного качества.

Задачей  программы является: увеличение объема и улучшение качества питьевой воды.

Индикаторы в программе  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2018-2020 годы» и их значения отсутствуют.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора не представляется возможным.

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 340/81,2 *100=142,36%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопроводных сетей 1,2 км. | 1 |
| 2 | Замена электропроводки | 1 |
| 3 | Ремонт водонапорных башен | 1 |
| 4 | Приобретение и замена насосов | 1 |
| 5 | Ремонт скважин | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * ((Rj*100%) = (1/5)* = 0,2%

j=0

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/5= (0+142,36+ 0,2)/5 = 28,5%.

В 2018 году муниципальная программа реализована  с низким  уровнем эффективности  28,5% .

Глава сельсовета                                                                                                              В.А. Разин