АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02. 2019                                                                                                              № 14

с. Топчиха

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории  муниципального образования  Топчихинский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края  на  2019 - 2021 годы»

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края,  постановляю:

1.   Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство территории  муниципального образования Топчихинский сельсовет                       Топчихинского района Алтайского края.

2.   Администрации Топчихинского сельсовета предусмотреть в местном бюджете средства на финансирование мероприятий Программы.

3.    Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации сельсовета.

Глава Администрации сельсовета                                                     Н.С. Краскова

Приложение №1

к постановлению Администрации Топчихинского сельсовета

от «___» 02. 2019 г. №____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Благоустройство территории  муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края

Паспорт   программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, Правила благоустройства муниципального образования |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края |
| Разработчик Программы | Администрация Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края |
| Основные исполнители мероприятий Программы: | Администрация Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края |
| Основные цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения; -Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного содержания населенного пункта; - Совершенствование эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта; |
| Основные задачи Программы | - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, - Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства: площадей, улиц, общественных территорий (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.) - оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении; - организация работ по благоустройству; - озеленение территории сельского поселения; - мероприятия по содержанию кладбища. |
| Сроки реализации Программы | 2019 — 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: средства местного бюджета –– 21 766,20 тыс. рублей из них: 2019 год - 7255,4 2020 год - 7255,4 2021 год - 7255,4 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. - определение направлений и перспективы улучшения благоустройства сельского поселения; -создание условий для работы и отдыха жителей поселения. - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - создание и сохранение зелёных зон для отдыха граждан. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией сельсовета в соответствии с ее полномочиями, установленными действующим законодательством. Администрация Топчихинского сельсовета несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

По состоянию на 01.12.2018 года численность населения  составляет (включая временно зарегистрированных) –8 990 человек.

В последние годы  на территории  муниципального образования  проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию.  В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора бытовых и промышленных отходов. Накопление в значительных масштабах бытовых и промышленных отходов в придорожных полосах, в лесных массивах,  на территориях детских игровых площадок и т.д оказывает  негативное воздействие на окружающую среду и является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории сельсовета.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенного пункта необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве села. Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2. Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта зданий, сооружений, коммуникаций, дорог и объектов благоустройства населенного пункта.

2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1. Наружное освещение

В настоящее время проведен капитальный ремонт линий уличного освещения с.Топчиха (замена неэффективных источников света, автоматизация).  Но по пер.Прудовской, пер. Дорожный и ул.Чехова (части) реконструкция не проведена.

Таким образом, необходима реконструкция уличного освещения по пер.Прудовской, пер. Дорожный и ул.Чехова (части).

2.3.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, обкос газонов. Причин такого положения много и, прежде всего, отсутствие необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе предприятий, учреждений, жителей муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы на уровне администрации сельсовета.

2.3.3. Содержание мест захоронения, мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)  и Аллеи Героев Советского Союза

На территории поселения расположено - 1 кладбище,  мемориал землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)  и Аллея Героев Советского Союза. По состоянию на 01.12.2018 на кладбище ограждение установлено частично.

Для решения вопросов нормативного содержания возникла необходимость проведения мероприятия по ремонту и содержанию мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)  и Аллеи Героев Советского Союза, а так же проведения полной инвентаризации (паспортизации) кладбища.

2.3.4. Благоустройство поселения

Благоустройство села включает в себя зелёные насаждения, детские игровые и спортивные площадки, места отдыха с установленными в них малыми архитектурными формами. Благоустройство является полномочием администрации сельсовета и является качественным показателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения комфортных условий для проживания граждан.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении и создать комфортную среду для проживания граждан.

2.4. Данная Программа направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории с.Топчиха  и включает следующие направления для реализации:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории, обеспечение эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, обустройство в соответствии с нормативами систем наружного освещения улиц, дворов и иных мест общего пользования;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- создание комфортных условий для проживания граждан.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы.

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по содержанию новых линий уличного освещения населенного пункта сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников.)

3.2. Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию территорий общего пользования, мест массового пребывания населения, улиц, дворов, детских спортивных и игровых площадок.

Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию  территорий, санитарная очистка, обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

3.3. Мероприятия по озеленению территории с.Топчиха.

Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территории Топчихинского сельсовета (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветников и мест прилегающих к объектам благоустройства).

3.4. Мероприятия по содержанию мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) и Аллеи Героев Советского Союза, расположенных в  с.Топчиха.

Предусматривается комплекс работ по благоустройству территории мемориала, содержанию и текущему ремонту (Сбор мусора, покраска, текущий ремонт конструкций).

3.5. Мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении.

Предусматривается комплекс работ  по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и или естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях, закупка и установка на захоронениях идентификационных знаков и табличек в целях инвентаризации и паспортизации.

3.6. Мероприятия по содействию в занятости населения на работах по благоустройству территории сельского поселения.

Предусматривается предоставление рабочих мест и занятости населения на работах по благоустройству территории поселения.

3.7. Мероприятия по   благоустройству территории Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края.

Предусматривается комплекс работ по проведению месячников по благоустройству, приобретение и установка скамеек, урн, приобретение тротуарной плитки и содержание пешеходных дорожек (обустройство пешеходного перехода на пересечении улицы Правды и улицы Ленина) и т. д.

3.8. Прочие мероприятия по благоустройству.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3 осуществляется на основании решений о выделении средств  районного и сельского  бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенного пункта.

Объёмы финансирования программы по годам

Таблица № 1

| № |  | Наименование направлений использования средств Программы (программные мероприятия) |  |  |  |  | Объём финансирования (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | Ответственные лица и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения: В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  | 2600 |  |  | 2600 |  | 7600,0 |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  |  |  | 2000,0 |  | 2300 |  |  | 2300 |  | 6600,0 | Администрация Топчихинского сельсовета |  |
|  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  | Текущее содержание системы уличного освещения. Замена вышедших из строя ламп, светильников, линий электроснабжения |  |  |  |  | 200,0 |  | 300 |  |  | 300 |  | 800,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
|  | 1.3 |  |  | Капитальный ремонт уличного освещения по пер.Прудовской, пер.Дорожный и ул. Чехова (часть) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
|  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию общественных территорий детских и спортплощадок на территории поселения В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  | 1600, |  |  | 1600 |  | 4050,0 |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  | Санитарная очистка, сезонное содержание, текущий ремонт, окраска малых архитектурных форм ограждений и территории детских игровых площадок. |  |  |  | 400,0 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 2400,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию), юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
|  |  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  | Уборка общественных территорий |  |  |  | 450,0 |  | 600 |  |  | 600 |  | 1650,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию), юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
| 3 | Мероприятия по озеленению территории сельского поселения В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  | 1300 |  |  | 1300 |  | 3300,0 |  |  |
|  | 3.1 |  |  | Приобретение садового инвентаря, инструментов |  |  |  |  | 50,0 |  | 100 |  |  | 100 |  | 250,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
|  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев на территориях |  |  |  |  | 100,0 |  | 500 |  |  | 500 |  | 1100,0 | Администрация Топчихинского сельсовета предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию), юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
|  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  | Содержание газонов, выкос травы и сухой стерни на территориях прилегающих к проездам, общественным территориям с.Топчиха |  |  |  |  | 350,0 |  | 400 |  |  | 400 |  | 1150,0 | Администрация Топчихинского сельсовета предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию), юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
|  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  | Приобретение саженцев деревьев, кустарников, приобретение саженцев цветов |  |  |  |  | 200,0 |  | 300 |  |  | 300 |  | 800,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
|  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по содержанию мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) и Аллеи Героев Советского Союза, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 2400,0 |  |  |
|  | 4.1 |  | ремонт, окраска элементов |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 400,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
|  | 4.2 |  | Капитальное строительство «Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
| 5 | Мероприятия по содержанию мест захоронения В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  | 1350,0 |  |  |
|  | 5.1 |  | комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаление аварийных и или естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях, закупка и установка на захоронениях идентификационных знаков и табличек в целях инвентаризации и паспортизации на 1 кладбище |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 1200,0 | Администрация Топчихинского сельсовета предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию), юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
|  | 5.2 |  | Приобретение изгороди для кладбища, приобретение столбов и т. д. КБК |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 150,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
| 6 | Прочие мероприятия по благоустройству В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 905,4 |  | 855,4 |  |  | 855,4 |  | 2616,2 |  |  |
|  | 6.1 |  |  |  | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села и пр, салют, иллюминация). |  |  |  | 305,4 |  | 305,4 |  |  | 305,4 |  | 916,2 | Администрация Топчихинского сельсовета предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию), юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
|  | 6.2 |  |  |  | Приобретение строительных материалов (тротуарной плитки, бордюров, цемента, песка и др.) для обустройства (ремонта) пешеходных дорожек |  |  |  | 600,0 |  | 550 |  |  | 550 |  | 1700,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |
| 7 | Мероприятия по содействию в занятости граждан поселения (в работах по благоустройству территории) В том числе: |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 | 450,0 |  |  |
|  | 7.1 |  |  |  |  | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 | 450,0 | Администрация Топчихинского сельсовета, ЦЗН Топчихинского района |  |
|  |  |  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация  Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих и иных расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в Таблице№1 настоящей Программы, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Топчихинского сельсовета.

Исполнитель Программы - Администрация  Топчихинского сельсовета:

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и нормативно правовыми актами.

Раздел 6. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства с.Топчиха, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности поселения.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и проживания населения на территории Топчихинского сельсовета.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) действующим нормативам и стандартам;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площадей благоустройства   в поселении;

- создание зон для отдыха и занятия спортом и физической культурой жителей поселения;

- нормативное содержание зелёных насаждений;

- улучшение внешнего вида поселения.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение протяжённости тротуаров и пешеходных дорожек;

-увеличение  площади озеленения (м2) на проживающего;

-увеличение малых архитектурных форм на детских игровых площадках, общественных территориях.