АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                                                                                                                   № 45

с.Хабазино

Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, правилами землепользования и застройки муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края применительно к части территории,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы» (прилагается).

2. Постановление от 19.01.2018 № 2 «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2018-2020 годы» считать утратившим силу с 01.01.2020 года

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                               В.А. Разин

Утверждена

постановлением Администрации

сельсовета от 11.11.2019 №45

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Хабазинского сельсовета |
| Цель Программы | Комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества коммунальных услуг |
| Задачи Программы | 1. повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 2. снижение потребления энергетических ресурсов. 3. улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| Целевые показатели Программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 20 % - снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры до 3% - улучшение экологического состояния окружающей среды до 90 %. |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2034 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования по Программе – 57 тыс. руб., в том числе: 2020 – 3 тыс. руб., 2021 – 3 тыс. руб., 2022 – 3 тыс. руб., 2023 – 4 тыс. руб., 2024 – 4тыс. руб., 2025 – 4 тыс. руб., 2026 – 4 тыс. руб., 2027 – 4 тыс. руб., 2028 – 4 тыс. руб., 2029 – 4 тыс. руб., 2030 – 4 тыс. руб., 2031 – 4 тыс. руб., 2032 – 4 тыс. руб., 2033 – 4 тыс. руб., 2034 – 4 тыс. руб. Объемы средств бюджета сельсовета подлежат ежегодному уточнению при подготовке бюджета сельсовета на очередной финансовый год |
| Ожидаемы результаты реализации Программы | Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из одного подземного источника. Одна  водозаборная скважина «запесковалась» и требует ремонта.

Организация, обеспечивающая централизованное водоснабжение на территории муниципального образования МУП»Хабазинское».

Протяженность водопроводных сетей составляет 15,4 км.

Аварии и повреждения водопроводных сетей происходит по причине их ветхости, так как износ сетей составляет 70%. В связи с чем, требуется его реконструкция, либо строительство нового водопровода. Из нуждающихся в замене 1,5 км. водопроводных сетей по программе планируется заменить 1,2 км.

Вода из существующих скважин соответствует качеству питьевой воды.

Теплоснабжение жилых домов – печное. Социально значимые объекты отапливаются централизованной котельной, переданной в Хабазинскую СОШ по договору безвозмездного пользования. Топливом для котельной является каменный уголь.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты в сфере реализации программы

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области развития систем коммунальной инфраструктуры Хабазинского сельсовета являются:

- создание необходимых условий для развития систем коммунальной инфраструктуры Хабазинского сельсовета;

- обеспечение жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения, теплоснабжения);

- поэтапно производить замену изношенных водопроводных сетей;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации на территории сельсовета.

# 2.2. Цель и задачи программы

# Целью программы является:

- Комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения,  улучшение качества коммунальных услуг.

- Задачи программы:

1. повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

2. снижение потребления энергетических ресурсов.

3. улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

2.3. Конечные результаты реализации программы

Реализация Программы позволит:

- модернизировать и обновить коммунальную инфраструктуру сельсовета;

- снизить  эксплуатационные  затраты  предприятий ЖКХ;

- улучшить  качественные  показатели  воды;

- устранить  причины  возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Бюджетные средства, вложенные в реализацию Программы, позволят обеспечить необходимые условия для укрепления комплексного развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, снижения уровня их износа, улучшения экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечит надежность коммунальных систем жизнеобеспечения населения,  улучшит качество коммунальных услуг.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2020 по 2034 годы.

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.

Общий объем финансирования программы составляет 57 тыс. рублей в том числе по годам из бюджета сельсовета:

2020 – 3 тыс. руб.,

2021 – 3 тыс. руб.,

2022 – 3 тыс. руб.,

2023 – 4 тыс. руб.,

2024 – 4тыс. руб.,

2025 – 4 тыс. руб.,

2026 – 4 тыс. руб.,

2027 – 4 тыс. руб.,

2028 – 4 тыс. руб.,

2029 – 4 тыс. руб.,

2030 – 4 тыс. руб.,

2031 – 4 тыс. руб.,

2032 – 4 тыс. руб.,

2033 – 4 тыс. руб.,

2034 – 4 тыс. руб.

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями сельского Совета депутатов о бюджете муниципального образования Хабазинский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в приложении 3 к муниципальной программе.

4. Анализ рисков реализации программы

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

2. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования финансовых средств.

Мониторинг реализации программы осуществляется 1 раз в год.

Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы (приложение 1).

Общий контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Хабазинского сельсовета, сельский Совет депутатов.

Исполнители программы осуществляют:

- обеспечение выполнения мероприятий программы;

- подготовку предложений по корректировке программы;

- совершенствование механизма реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

5.2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы  производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

5.4. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы  производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

 – сумма значений.

5.5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

7.5. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Администрация сельсовета ежегодно формирует доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации мероприятий программы, который заслушивается на сессии сельского Совета депутатов либо на Совете Администрации размещается на информационном стенде Администрации сельсовета и на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры на территории Хабазинского

сельсовета на 2017-2034 годы»

Значения целевых индикаторов

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы»

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 |
| 1 | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, % | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 3 | улучшение экологического состояния окружающей среды, % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры на территории Хабазинского

сельсовета на 2020-2034 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории

Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 | всего | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |
|  | - ЦЕЛЬ: Комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества коммунальных услуг. | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 | 57 | Всего |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 | 57 | Бюджет сельсовета |
| . | ЗАДАЧА 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. | 2020-2034 | Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13,4 | 20,4 | Бюджет сельсовета |
|  | ЗАДАЧА 2. Снижение потребление энергетических ресурсов. | 2020-2034 | Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,3 | 18,3 | Бюджет сельсовета |
|  | ЗАДАЧА 3. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении | 2020-2034 | Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов: ограждение, обваловка, вертикальная планировка, изготовление проектно-сметной документации (ПСД | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,3 | 18,3 | Бюджет сельсовета |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры на территории Хабазинского

сельсовета на 2020-2034 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского

сельсовета на 2020-2034 годы»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 | всего |
| Всего финансовых затрат, | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| в том числе: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 | 57 |
| из местного бюджета | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 | 57 |