**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2018-2020 годы»

##### Отчетный период 2018 год

##### За отчетный период 2018 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2018-2020 годы» из бюджета сельсовета средства не направлялись, плановый показатель финансирования по программе на 2018 год составил 604 тыс. рублей.

**В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как** Увеличение объема и улучшение качества питьевой воды.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных ежегодных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора за год не представляется возможным

**Индикаторы муниципальной программы к 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| К 2020ГОДУ (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Увеличение объема качественной воды за счет реконструкции водопровода | тыс. м3 | 0,2 |
| 2. | Увеличение количества жителей, получающих качественную питьевую воду | человек | 60 |

**Оценка эффективности программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2018-2020 годы» по итогам 2018 года**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 0/604\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (6\*100%) =99,9%**

**j=6**

1) Замена водопроводных сетей – «1»;

2) Ремонт техники (экскаватора, ассенизаторского автомобиля - «1»;

3) Замена электропроводки – «1»;

4) Ремонт водонапорных башен – «1»;

5) Приобретение и замена насосов – «1»;

6) Ремонт скважин – «1»

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0+99,9)/2 =49,9%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 49,9% (от 40 до 80%).***

Глава Администрации сельсовета Н.И. Вальц