АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019                                                                                                              №56

п. Кировский

Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2020-2034 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, Генеральным планом муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края,                             п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2020-2034 годы» (прилагается).

2. Постановление от 12.12.2017 № 39 «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» считать утратившим силу с 01.01.2020 года

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                              А.В. Попов

Утверждена

постановлением Администрации

сельсовета от 15.11.2019 №56

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2020-2034 годы

- 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2020-2034 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Кировского сельсовета |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Цель Программы | Комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества коммунальных услуг |
| Задачи Программы | 1. повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 2. снижение потребление энергетических ресурсов. 3. улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| Целевые показатели Программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 20 % - снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры до 3 - улучшение экологического состояния окружающей среды до 90 %. |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2034 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования по Программе – 200 тыс. руб., в том числе: местный бюджет: 2020 – 10,0 тыс. руб., 2021 – 15,0 тыс. руб., 2022 – 20,0 тыс. руб., 2023 - 25,0 тыс. руб., 2024 –30,0 тыс. руб., 2025 – 10,0 тыс. руб., 2026 – 10,0 тыс. руб., 2027 – 10,0 тыс. руб., 2028 – 10,0 тыс. руб., 2029 –10,0 тыс. руб., 2030 - 10,0 тыс. руб., 2031 – 10,0 тыс. руб., 2032 – 10,0 тыс. руб., 2033 – 10,0 тыс. руб., 2034 – 10,0 тыс. руб. Объемы средств бюджета сельсовета подлежат ежегодному уточнению при подготовке бюджета сельсовета на очередной финансовый год |
| Ожидаемы результаты реализации Программы | Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; |

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из существующего кольцевого водопровода с водозаборными скважинами и водонапорными башнями. Водозаборные скважины расположены в различных частях населенных пунктов, входящих в состав Кировского сельсовета.

Организация, обеспечивающая централизованное водоснабжение на территории муниципального образования МУП Кировское.

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе.

Аварии и повреждения водопроводных сетей происходит по причине их ветхости, так как износ сетей составляет 85%. В связи с чем, требуется его реконструкция, либо строительство нового водопровода.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и непосредственно из водонапорной башни с пользованием запаса воды в водонапорных башнях.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет –172,55 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Вода из существующих скважин соответствует качеству питьевой воды.

Теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий – печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70Сº. Потребность в тепле на первую очередь составляет 7,487 Гкал/ч.

3. План развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета являются:

- создание необходимых условий для развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета;

- обеспечение жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации на территории сельсовета.

4. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 2.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Финансирование Программы предусматривает финансирование из районного бюджета в виде субвенции,  предоставляемой из бюджета муниципального образования Топчихинский район в бюджет сельсовета на осуществление полномочий по организации в границах поселения  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а так же из бюджета сельсовета и внебюджетных источников.

Объем субвенции, выделяемой из бюджета муниципального образования Топчихинский район, осуществляется по методике, утвержденной соглашением от 28.12.2015  № 41 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Топчихинский район в бюджет муниципального образования Кировский сельсовет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджета Топчихинского района, бюджета сельсовета на очередной финансовый год.

Общий   объем    финансирования по Программе  –  200 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет

2020 – 10,0 тыс.  руб.,

2021 – 15,0 тыс.  руб.,

2022 – 20,0 тыс.  руб.,

2023 - 25,0 тыс.  руб.,

2024 – 30,0 тыс.  руб.,

2025 – 10,0 тыс.  руб.,

2026 – 10,0 тыс.  руб.,

2027 – 10,0 тыс.  руб.,

2028 – 10,0 тыс.  руб.,

2029 – 10,0 тыс.  руб.,

2030 - 10,0 тыс.  руб.,

2031 –10,0 тыс.  руб.,

2032 – 10,0 тыс.  руб.,

2033 – 10,0 тыс.  руб.,

2034 – 10,0 тыс. руб

В бюджете муниципального образования Топчихинский район могут резервироваться средства на текущий, плановый и капитальный ремонт систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения на территории Кировского сельсовета. Распределение зарезервированных финансовых средств осуществляется на основании распоряжений Администрации района.

6. Обосновывающие материалы

Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Реконструкция и капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Кировского сельсовета  и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Кировского сельсовета за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

# 6.2. Цель и задачи программы

# Целью программы является:

- Комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения,  улучшение качества коммунальных услуг.

- Задачи программы:

1. повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

2. снижение потребление энергетических ресурсов.

3. улучшение экологической обстановки в сельском поселении

6.3. Конечные результаты реализации программы

Реализация Программы позволит:

- модернизировать и обновить коммунальную инфраструктуру сельсовета;

- снизить  эксплуатационные  затраты  предприятий ЖКХ;

- улучшить  качественные  показатели  воды;

- устранить  причины  возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

6.4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2020 по 2034 годы.

6.5.  Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- модернизировать и обновить коммунальную инфраструктуру сельсовета;

- снизить  эксплуатационные  затраты  предприятий ЖКХ;

- улучшить  качественные  показатели  воды;

- устранить  причины  возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Бюджетные средства, вложенные в реализацию Программы, позволят обеспечить необходимые условия для укрепления комплексного развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, снижения уровня их износа, улучшения экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечит надежность коммунальных систем жизнеобеспечения населения,  улучшит качество коммунальных услуг.

7. Оценка эффективности реализации программы

7.1 Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования финансовых средств.

Мониторинг реализации программы осуществляется 1 раз в год.

Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы (приложение 1).

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Кировского сельсовета, сельский Совет депутатов.

Исполнители Программы осуществляют:

- обеспечение выполнения мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

7.1 Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы  производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

7.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

7.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы  производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

 – сумма значений.

7.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

7.5. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Администрация сельсовета ежегодно формирует доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации мероприятий Программы, который заслушивается на сессии сельского Совета депутатов либо на Совете Администрации размещается на информационном стенде Администрации сельсовета и на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры на территории Кировского

сельсовета на 2017-2034 годы»

Значения целевых индикаторов

муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2020-2034 годы»

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 |
| 1 | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 2 | снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, % | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 3 | улучшение экологического состояния окружающей среды, % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры на территории Кировского

сельсовета на 2020-2034 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории

Кировского сельсовета на 2020-2034 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 | всего | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |
|  | - ЦЕЛЬ: Комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества коммунальных услуг. | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 | 200 | Всего |
|  |  |  |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 | 200 | Местный бюджет |
| . | ЗАДАЧА 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 105 | Местный бюджет |
|  | Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 105 | Местный бюджет |
|  | ЗАДАЧА 2. Снижение потребление энергетических ресурсов. | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 7,5 | 25 | 47,5 | Местный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 7,5 | 25 | 47,5 | Местный бюджет |
|  | ЗАДАЧА 3. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 7,5 | 25 | 47,5 | Местный бюджет |
|  | Мероприятие 3.1. Усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов: ограждение, обваловка, вертикальная планировка, изготовление проектно-сметной документации (ПСД | 2020-2034 | Администрация сельсовета | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 7,5 | 25 | 47,5 | Местный бюджет |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры на территории Кировского

сельсовета на 2020-2034 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского

сельсовета на 2020-2034 годы»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 | всего |
| Всего финансовых затрат, | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 | 200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 | 200 |