План создания в Топчихинском районе объектов инфраструктуры на 2015-2020 годы  (по состоянию на 01.01.2020)

| № п/п |  | Наименование объекта (проекта) | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, тыс. руб. | Объем финансирования за прошлый период, тыс. руб. | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реализация мероприятий ФЦП «Сельские дороги России» (строительство дороги – Подъезд к поселку Садовый 588 м) | федеральный, краевой бюджеты | 19 698,0 | 19 698,0 | 19 698,0 | - | 2015-2016 | 100 |  |
| 2. |  | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство автомобильной дороги Подъезд к селу Михайловка 857 м) | краевой бюджет | 29 283,1 | 29 283,1 | 29 283,1 | - | 2015-2017 | 100 |  |
| 3. |  | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство мостового перехода через р. Алей на автодороге Н 4903 Топчиха – Хабазино – Красноярка – Нагорный км 24 + 830 (0,52 км)) | краевой бюджет | 86 461,92 | 86 461,92 | 86 461,92 | - | 2017 | 100 |  |
| 4. |  | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов АО «Племрепродуктор «Чистюньский» (0,4 км) | краевой бюджет | 16 009,6 | - | - | 16 009,6 | 2020 | - |  |
| 5. |  | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Ключи в Топчихинском районе) | краевой бюджет | 107 150,0 | - | - | 107 150,0 | 2020 | - |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха ул. Пролетарская, 44) | краевой, районный бюджеты | 3 757,14 | 3 757,14 | 3 757,14 | - | 2019 | 100 |  |
| 7. |  | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» годы (техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Хабазино ул. Степная, 8а) | краевой, районный бюджеты | 5 248,2 | - | - | 5 248,2 | 2020 | - |  |
| 8. |  | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19) | краевой, районный бюджеты | 6 373,6 | - | - | 6 373,6 | 2020 | - |  |
| 9. |  | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы на 2020 год (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 16,3 км (проектные и изыскательские работы)) | краевой, районный бюджеты | 7484,3 | - | - | 7484,3 | 2020 | - |  |
| 10. |  | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы на 2020 год (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново, 12 км (проектные и изыскательские работы)) | краевой, районный бюджеты | 4632,0 | - | - | 4632,0 | 2020 | - |  |
| 11. |  | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы на 2020 год (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька, 15 км (проектные и изыскательские работы)) | краевой, районный бюджеты | 5557,8 | - | - | 5557,8 | 2020 | - |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха) | краевой, районный бюджеты | 34903,1 | - | - | 34903,1 | 2020 | - |  |
| 13. |  | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха) | краевой, районный бюджеты | 4800,0 | - | - | 4800,0 | 2020 | - |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в с. Топчиха (проектирование) в рамках Губернаторской программы 80х80 |  | краевой, районный бюджеты | 300 000,0 | 2 162,62 | - | 2 120,0 | 2013-2020 | - |  |
| 15. | Строительство детского ясли-сада на 140 мест в с. Топчиха в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском крае», краевой адресной инвестиционной программы |  | краевой бюджет | 197447,5 | 5 495,5 | 5 495,5 | 64984,8 | 2019-2021 | - |  |
| 16. | Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2025 года», краевой адресной инвестиционной программы (строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Гагарина ул., д.35, с. Белояровка), |  | краевой бюджет | 2 319,6 | 2319,6 | 773,6 | - | 2019 | 100 |  |
| 17. | Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2025 года», краевой адресной инвестиционной программы (строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Луговая ул., д.1, с. Зимино) |  | краевой бюджет | 2550,8 | 2550,8 | 1617,8 | - | 2019 | 100 |  |
| 18. | Обустройство детской площадки в с. Чистюнька в рамках реализации реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой бюджет, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 1 070,678 | 1 070,678 | 1 070,678 | - | 2018 | 100 |  |
| 19. | Устройство универсальной спортивной площадки в с. Топчиха в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой бюджет, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 819,9 | 819,9 | 819,9 | - | 2018 | 100 |  |
| 20. | Обустройство спортивной площадки в с. Чистюнька в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой бюджет, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 1 093,772 | 1 093,772 | 1 093,772 | - | 2019 | 100 |  |
| 21. | Обустройство детской площадки в с. Переясловка в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой бюджет, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 586,480 | 586,480 | 586,480 | - | 2019 | 100- |  |
| 22. | Обустройство детской площадки в с. Парфёново в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой бюджет, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 845,842 | 845,842 | 845,842 | - | 2019 | 100 |  |
| 23. | Обустройство детской площадки в с. Фунтики в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой бюджет, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 888,0 | 888,0 | 888,0 | - | 2019 | 100 |  |
| 24. | Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годов в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы, муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Топчихинского района» на 2013-2020 годы |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 4 086,0 | 4 086,0 | 4 086,0 | - | 2019 | 100 |  |
| 25. | Обустройство сельского парка в с. Топчиха в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, муниципальной программы Топчихинского сельсовета «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018 – 2022 годы |  | краевой бюджет, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 3 553,99 | 3 553,99 | 3 553,99 | - | 2019 | 100 |  |
| 26. | Обустройство пешеходной зоны от переулка Школьного до переулка Садового в с. Топчиха в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, муниципальной программы Топчихинского сельсовета «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018 – 2022 годы |  | краевой бюджет, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 4 040,0 | - | - | 4 040,0 | 2020 | - |  |
| 27. | Обустройство детской площадки с. Колпаково Победимского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 605,0 | - | - | 605,0 | 2020 | - |  |
| 28. | Обустройство детской площадки с. Белояровка Белояровского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 700,0 | - | - | 700,0 | 2020 | - |  |
| 29. | Обустройство спортивно-игровой детской площадки с. Володарка Володарского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 788,245 | - | - | 788,245 | 2020 | - |  |
| 30. | Обустройство спортивной площадки с элементами детской с. Красноярка Красноярского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 882,856 | - | - | 882,856 | 2020 | - |  |
| 31. | Обустройство детской площадки пос. Ключи Ключевского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 906,723 | - | - | 906,723 | 2020 | - | - |
| 32. | Обустройство детской площадки пос. Кировский Кировского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 847,584 | - | - | 847,584 | 2020 | - |  |
| 33. | Обустройство спортивной площадки с. Покровка Покровского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 695,366 | - | - | 695,366 | 2020 | - |  |
| 34. | Обустройство детской площадки с. Зимино Зиминского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 877,82 | - | - | 877,82 | 2020 | - |  |
| 35. | Обустройство детской площадки с. Макарьевка Макарьевского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 499,640 | - | - | 499,64 | 2020 | - |  |
| 36. | Обустройство спортивной площадки с. Чистюнька Чистюньского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 1 300,0 | - | - | 1300,0 | 2020 | - |  |
| 37. | Обустройство спортивной площадки с. Переясловка Переясловского сельсовета в рамках реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 731,372 | - | - | 731,372 | 731,372 | - |  |
| 38. | Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: Алтайский край Топчихинский район поселок Победим ул. Ленина,20 в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 1 623,29 | - | - | 1 623,29 | 2020 | - |  |
| 39. | Обустройство пешеходной зоны от железнодорожных путей до улицы Ленина в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» |  | краевой, районный бюджеты, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 1 751,275 | - | - | 1 751,275 | 2020 | - |  |