**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы»**

##### Отчетный период 20191 год

За отчетный период 2019 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «**Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы**» из бюджета сельсовета средства направлялись 268,2 тыс.рублей, плановый показатель финансирования по программе на 2019 год составил 808 тыс. руб.

Целью программы является: комплексное развитие транспортной инфраструктуры Парфёновского сельсовета

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения, доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения, эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Основные мероприятия программы направлялись на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию существующих дорог, ремонт и капитальный ремонт дорог.

**Сведения об индикаторах** **целевой муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы»**

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора не представляется возможным.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | результат | Исполнение % |
| 1. | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | 100 |
| 2. | увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | 100 |
| 3. | достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры | 100 |

**Оценка эффективности целевой программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции): S1 = 100%;

2. увеличение протяженности дорог с твердым покрытием: S2 = 100%;

3. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры: S3 = 100%;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 100%**

**i=3**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin= 268,2/808\*100% = 33,1%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (5\*100%) = 83,3%**

**j=6**

1)Реконструкция автодороги (ремонт) ул.Школьная (1000м), с.Парфёново «1»;

2) Реконструкция автодороги (ремонт) ул.Тихая Поляна (500м), ул.Кирова (1000м), с.Парфёново – «1»;

3) Реконструкция автодороги (ремонт) ул.40 Лет Октября (1000м), с.Парфёново – «1».

4) Реконструкция автодороги (ремонт) ул. Кирова(500м), с.Парфёново - «1»

5) Реконструкция автодороги (ремонт) ул.Тихая Поляна(2000м), с.Парфёново - «1»

6) Реконструкция автодороги (ремонт) дорог населенных пунктов Парфёновского сельсовета - «0»

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+33,1+83,3)/3 = 72,1% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72,1% (от 40 до 80%).***

Глава Администрации сельсовета В.И.Субочев