Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы   «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2019 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде не направлялись. В рамках программы на 2018 год на реализацию мероприятий было заложено 0 тыс. руб.

Главной целью  программы является создание условий для приведения транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельсовета

Задачами программы является: Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Повышение безопасности, качества  и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2019* | факт 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя, % | % | 26 | 20 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | шт./год | 5 | 0 |
| 3 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 80 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2019 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя, %

S1 = (20/26)*100% = 76,9 %

2. Количество дорожно-транспортных происшествий              из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог     федерального, регионального и межмуниципального значения

S2 = (5/0)*100% = 100% (100%)

3. Обеспеченность транспортного обслуживания населения, %

S3 = (80/100)*100% = 80%

m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/3 )* (76,9+100+80)=85,6%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/0 *100=0%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление дорожного полотна улично-дорожной сети механизированным способом Исправления профиля щебеночных покрытий (5,6 км/33900м2.) улицы:. Гагарина, Новая, Кирова, Садовая | 1 |
| 2 | Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией | 0 |
| 3 | Установка остановочных павильонов в населенных пунктах (2 шт); в п. Садовый и п.Топольный | 0 |
| 4 | Восстановление дорожного полотна улично-дорожной сети механизированным способом Гредирование улично-дорожной сети | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * ((Rj*100%) = (1/4)* (2*100%) = 50%

j=4

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (85,6+0+ 50)/3 = 45,2%.

В 2019 году муниципальная программа реализована  со средним  уровнем эффективности  45,2%  ( от 40% до 80%).

Глава Администрации сельсовета                             А.В. Попов