АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

09.03.2020                                                                                                                  № 9-р

с. Парфёново

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики сельсовета в период весеннего половодья р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Парфёновского сельсовета весной 2020 года (прилагается).

2.Администрации сельсовета, организациям всех форм собственности, гражданам принять меры к выполнению плана мероприятий, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

3. Запретить проведение подледного лова и переправу на зимних переездах на реках, подверженных ледоходу.

4. Комиссии ЧС сельсовета  обеспечить мониторинг за техническим состоянием гидротехнических сооружений на  пруду «Прохоровский».

5. Администрации сельсовета  принять меры  к выполнению работ по укреплению плотины в целях обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в логе «Прохоровский».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                      В.И.Субочев

Утверждено

постановлением Администрации

района  от 09.03.2020 № 9-р

## ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Парфёновского сельсовета весной 2020 года

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать планы мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод весной 2020 года. | до 10.03. | Глава Администрации сельсовета |
| 2. | Организовать очистку водостоков | до 20.03. | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 3. | Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 10.03. | Председатель комитета по образованию, директора школ |
| 4. | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство | до 10.03. | Глава Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 5. | Организовать полную очистку дорог | до 20.03. | Администрации сельсовета, руководители предприятий (по согласованию) |
| 6. | Подготовка гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод и безопасной работе в течении года: - вести постоянный мониторинг за техническим состоянием гидротехнических сооружений; - произвести очистку верхнего откоса плотины от древесно-кустарниковой растительности (тополь, береза, камыш, тростник); - при выявлении неудовлетворительного состояния плотины или отдельных участков, выполнить крепление камнем отбойной стороны ГТС; - организовать очистку плотин, обводных каналов, шлюзов и своевременный сброс воды в искусственных водоемах; - создать необходимый запас инертных материалов для использования в чрезвычайных ситуациях на ГТС; - заключить предварительные договора с организациями по привлечению тяжелой и специальной техники в чрезвычайных ситуациях на ГТС; - произвести обследования ГТС на подведомственных территориях с составлением и представлением актов в отдел ГОЧС; - своевременно информировать население и ЕДДС о состоянии ГТС в критических и чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях. | круглый год до 30.03. | Глава Администрации сельсовета, руководители сельхозпредприятий, арендаторы. (по согласованию) |
| 8. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега внутриквартальных проездов и пропуску талых вод | до 20.03. | Глава Администрации сельсовета |
| 10. | Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин и выгребных ям | до 15.03. | МУП «Парфёновское» |