|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  Топчихинского района  Алтайского края  ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ул. Куйбышева, 18, с. Топчиха. 659070,  Тел. 8(38552) 2-10-16,  т/факс 8(38552) 2-10-03  Email: topchinf@yandex.ru |  |  |

**Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы по итогам 2019 года.**

Целью Программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ района, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение этой цели возможно на основе создания единого информационного пространства путем объединения информационных ресурсов, информационных систем и развитой инфраструктуры электросвязи.

Задачи Программы:

* модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники ОМСУ;
* совершенствование систем защиты информации и персональных данных;
* повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет развития информационных систем;
* обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ.

Программой предусмотрена реализация 4-х мероприятий. По итогам 2019 года–всенеобходимые мероприятия успешно выполнены.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2019 ГОД

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
   1. Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения

S1=25/45\*100%=55,6%;

* 1. Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных

S2=60/70\*100%=85,7%;

* 1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S3=10/50\*100%=20%;

* 1. Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных

S4=1/2\*100%=50%;

* 1. Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района

S5=110/70\*100%=157,1%;

**Cel=1/5\*(55,6+85,7+20+50+100) =62,3%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:
   1. **Fin=805,9/821\*100=98,2%**
2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат выполнения в 2019 году:**  **«1» - выполнено;**  **«0» - не выполнено** |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer=1/4\*(4\*100)=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
   1. **О=(62,3+98,2+100)/3=86,8%**

**Вывод:** в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности -86,8% (выше 80%).

А.С. Белоцерковский

(38552)2-10-80