Годовой отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2022 годы за 2019 год

За отчетный период 2019 на финансирование мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2022 годы из районного бюджета направлено 932,199 тыс. руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года за счет средств районного бюджета выполнены следующие мероприятия:

- замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Песчаное,
с. Хабазино, с. Комариха, с. Парфёново.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года на условиях софинансирования выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт скважины в с. Топчиха, ул. Комарова, 40;

- капитальный ремонт скважины в с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44;

- капитальный ремонт скважины в с. Володарка, ул. Гагарина, 39а;

- капитальный ремонт скважины в с. Фунтики, ул. Солнечная, 19;

- капитальный ремонт скважины в с. Макарьевка, ул. Садовая,6а;

- проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Парфёново, с. Чистюнька.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2019 г. | Фактическое значение показателя в 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 |
| 2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 51,6 | 53 |
| 3 | доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 20,4 | 24 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечения населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы за 2019 год:

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (100/100)*100% = 100%

2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

S2  = (51,6/53)*100% = 97,4 %

- Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей:

S3 = (20,4/24)*100% = 85 %.

m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/3)* (100+97,4+85)=94,1 %

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 1015,1/475,94*100% = 213,3 % (100%)

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Топчиха (ул. Комарова, 40) | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт скважины с. Фунтики, ул. Солнечная, 10 | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт скважины с. Володарка, ул. Гагарина, 39,а | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт скважины с. Макарьевка, ул. Садовая, 6а | 1 |
| 5 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу с. Топчиха, ул. Пролетарская. 44 | 1 |
| 6 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Песчаное, с. Хабазино, с. Комариха, с. Парфёново | 1 |
| 7 | Ремонт тепловых сетей с. Макарьевка, с. Топчиха, с. Чистюнька. | 0 |
| 8 | Замена и ремонт котельного оборудования с. Володарка, с. Зимино, п. Кировский, п. Ключи, с. Красноярка, с. Парфёново, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Хабазино. | 0 |
| 9 | Замена и ремонт котельного оборудования в школе в с. Переясловка | 0 |
| 10 | Замена и ремонт котельного оборудования в школе в с. Сидоровка |  |
| 11 | Замена и ремонт котельного оборудования в школе в с. Песчаное | 0 |
| 12 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха» | 0 |
| 13 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха» | 0 |

n

Mer  =  (1/n) * ((Rj*100%) = (1/13)* (6*100%) =46,2%

j=13

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (94,1+100+46,2)/ 3 = 80,1 %

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким   уровнем эффективности  - 80,1%  (выше 80%).

Председатель комитета

ЖКХ, дорожного хозяйства,

транспорта, связи                                                                              Исупов М. С.