Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы

за 2019 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 254,4 тыс. руб.

За отчетный период частично заменены окна в МКОУ Топчихинской СОШ № 2, Чистюньской СОШ, ДЮСШ.

За отчетный период замена ламп проводилась в МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России  Дмитрия Ерофеева.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | План 2019 | факт 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые | % | 36,4 | 14,3 |
| 2 | Доля образовательных организаций, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы | % | 9,1 | 4,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы  за 2019 год:

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.  Доля образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые:

S1 = 60,7/36,4*100% =166,8% (100%)

2. Доля ОО, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы:

S2 =4,0/9,1*100% =44%

m

Cel = (1/m)*((Si) =(1/2)* (100+44) = 72%

i=2

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 254,4/254,4*100% = 100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

n

Mer  =  (1/n) * ((Rj*100%) = (1/4)* (4*100%) = 100%

j=4

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | 1 |
| 2 | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательство Российской Федерации | 1 |
| 3 | Проведение анализа деятельности образовательных организаций по организации и осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1 |
| 4 | Пропаганда энерго и ресурсосбережения в образовательных организаций через проведение: уроков энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергоресурсам с просмотром видеороликов, конкурсов по теме энергосбережения | 1 |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (72,0+100+100)/3 = 90,67%.

В 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90,67% (свыше 80 %).

Председатель комитета по образованию                                                          Н.А. Рибзам