**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

##### на 2019-2021 годы»

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

##### на 2019-2021 годы» из бюджета сельсовета средства направлялись в сумме 7 117 188, 02 руб., плановый показатель финансирования по программе на 2019 год составил 7 255 400 руб.

Главной целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как улучшение внешнего облика села.

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование индикатора | единица измерения | значение индикатора | |
| 2019 (план) | 2019 (факт) |
|  | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 60 | 40 |
|  | доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 90 | 80 |
|  | уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 50 | 40 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

##### на 2019-2021 годы» за 2019 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = (40/60)\*100% = 67 %;

2. доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования:

S2 = (80/90)\*100% = 89 %;

3. уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (40/50)\*100% = 80 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (67+89+80) = 80%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 7 117 188, 02** **/7 255 400** **\*100% = 98%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий, в том числе приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
|  | комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
|  | организация рабочих мест для безработных граждан на работах по благоустройству территорий села | 0 |
|  | комплекс работ по содержанию мест захоронения | 1 |
|  | организация праздничного оформления территории | 1 |
|  | обустройство пешеходных дорожек | 0 |
|  | текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории села | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (5\*100%) =75 %**

**j=7**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (80+98+75)/3 = 84,3%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 84,3% (более 80%).***

Глава Администрации сельсовета Н.С. Краскова