**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 – 2024 гг.» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 гг.» по итогам 2019 года**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 – 2024 гг.» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 гг.»утверждена постановлением Администрации Топчихинского сельсовета от 28.12.2017г № 147 (в ред. от 28.03.2019г. № 47, от 03.06.2019г. № 80).

##### За отчетный период 2019 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 – 2024 гг.» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 гг.» из бюджета сельсовета средства направлялись в сумме 650 203 руб., из средств краевого бюджета освоено 3500 000 руб. Плановый показатель финансирования по программе на 2019 год составил: из средств бюджета сельсовета – 54 000 руб., из средств краевого бюджета – 3 500 000 руб.

Главной целью программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности граждан.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как улучшение внешнего облика села.

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование индикатора | единица измерения | значение индикатора | |
| 2019 (план) | 2019 (факт) |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 100 | 0 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 100 | 67 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 – 2024 гг.» за 2019 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = (0/100)\*100% = 0 %;

2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S2 = (67/100)\*100% = 67 %;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2)\* (0+67) = 33,5%**

**i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = (4 150 203** **/3 554 000)** **\*100% = 117%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий,  общественных территорий. | 1 |
|  | Предоставление выкопировки из топографической основы с.Топчиха дворовых территорий и общественных территорий. | 1 |
|  | Подготовка проектно-сметной документации, дизайн-проектов | 1 |
|  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов | 1 |
|  | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 0 |
|  | Осуществление технического надзора за ведением работ | 1 |
|  | Проведение общественных обсуждений проектов благоустройства территорий | 1 |
|  | Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (7\*100%) =91 %**

**j=8**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (33,5+117+91)/3 = 80,5%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 80,5% (более 80%).***

Глава Администрации сельсовета Н.С. Краскова