АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2020                                                                                                                         № 46

с. Чистюнька

О проведении осеннего месячника

по благоустройству и санитарной

очистке на территории сельсовета

В целях наведения должного порядка и улучшения санитарного состояния на территориях Чистюньского сельсовета, руководствуясь Уставом муниципального образования Чистюньский сельсовет, постановляю:

1. Объявить проведение осеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельсовета  с 05 октября  2020 года.

2. Утвердить план мероприятий  по  проведению осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территории сельсовета (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности находящихся на территории Чистюньского сельсовета, привести в надлежащее санитарное состояние закреплённые территории, обеспечить своевременный вывоз отходов и мусора.

4. Администрации сельсовета:

- организовать осеннюю очистку общественных и производственных территорий;

- активизировать работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора  и приведению в порядок подъездных путей к объектам по сбору твёрдых бытовых отходов:

- провести организационную работу с жителями села по выполнению Правил благоустройства и содержания в надлежащем санитарном порядке дворовых и прилегающих к усадьбам территорий;

- организовать работу по приведению в надлежащее состояние территорий кладбища;

- организовать работу по осенней посадке зеленых насаждений  на территории поселения;

- активизировать работы по освещению улиц;

- организовать контроль по соблюдению пожарной безопасности в частном секторе в осенний период.

5. Предложить жителям села в рамках проведения осеннего месячника по благоустройству принять активное участие в проведении работ по санитарной очистке, благоустройству и озеленению придомовых территорий.

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и   разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

7. Постановления Администрации сельсовета от 07.10.2019 № 72 «О проведении осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории сельсовета»; от 13.04.2020 № 23 «О проведении весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории  сельсовета» снять с контроля в связи с выполнением и признать утратившими силу.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                            Д.М. Ишенин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

сельсовета от 05.10.2020 № 46

ПЛАН

мероприятий  по  проведению осеннего месячника по благоустройству

и санитарной очистке территории сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерений | Количество | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территории сельсовета: |  |  | 05.10.-30.10.2020 г. |
| а | Посадка деревьев | шт. | 10 | 05.10 –11.10.2020 г. |
| б | Посадка кустарников | шт. | 10 | 05.10 –11.10.2020 г. |
| в | Ремонт изгородей, оград | п. м/м2 | 100/120 | 05.10.-30.10.2020 г. |
| г | Вывоз мусора, бытовых отходов, навоза | т./т. км | 70 | 05.10.-30.10.2020 г. |
| д | Приведение в порядок существующей свалки | т | 50 | 05.10.-30.10.2020 г. |
| е | Приведение в порядок мемориальных памятников погибшим воинам ВОВ, гражданской войны | шт. | 2 | 05.10.-30.10.2020 г. |
| ж | Очистка территорий ферм от мусора и навоза | т./м2 | 50/500 | 05.10.-30.10.2020 г. |
| 2 | Проведение рейдов административной комиссии по благоустройству с составлением протоколов | шт. | 2 | 05.10.-30.10.2020 г. |
| 3 | Проведение санитарных пятниц | шт. | 4 | 05.10.-30.10.2020 г. |