Информация о выполнении адресной инвестиционной программы муниципального образования Топчихинский район за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программ, мероприятий, объектов | Сумма финанси-рования из районного бюджета  тыс. рублей (ПЛАН) | Освоено финансовых средств из районного бюджета, тыс. руб.  (ФАКТ) | Примечание |
| **Раздел 1. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | |
| 1.1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016-2022 годы | | | |
| 1.1.1. | Выплата социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | 300,0 | 287,4 |  |
| Раздел 2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | |
| 2.1. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы | | | |
| 2.1.1. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Хабазино ул. Степная, 8а | 38,4 | 45,42 | ГП "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» |
| 2.1.2. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19 | 47,7 | 52,90 | ГП "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» |
| 2.1.3. | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Правды | 351,87 | 5620,204 (разработка ПСД) |  |
| 2.1.4. | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха | 45,16 | 779,412 (разработка ПСД) |  |
| 2.1.5. | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 16,3 км | 739,188 | 0 | Постановление  Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 535 (КАИП на 2020 г, софинансирование) |
| 2.1.6. | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново, 12 км | 457,478 | 79,91 | Постановление  Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 535 (КАИП на 2020 г, софинансирование) |
| 2.1.7. | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька, 15 км | 548,911 | 85,13 | Постановление  Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 535 (КАИП на 2020 г, софинансирование) |
| **Раздел 3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** | | | | |
| 3.1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы | | | |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт здания Зиминской ООШ, находящегося по адресу Алтайский край, Топчихинский район, с. Зимино, ул. Центральная, 13- филиала МКОУ Чистюньской СОШ | 30,0 | 458,269 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 12.08.2020 № 258-р (софинансирование) |
| Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 4.1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» | | | |
| 4.1.1. | Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: Алтайский край Топчихинский район поселок Победим ул. Ленина,20 | 102,742 | 158,672 |  |
| 4.1.2. | Обустройство пешеходной зоны от железнодорожных путей до улицы Ленина в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края | 518,741 | 391,551 |  |
| 4.1.3. | Устройство площадки накопления твердых коммунальных отходов в с. Топчиха, Топчихинского района, Алтайского края | 851,063 | 0 |  |
| Раздел 5. НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт помещений детского сада «Ромашка» - структурного подразделения МКОУ Победимская СОШ, расположенного по адресу Алтайский край, Топчихинский район, п. Победим, ул. Ленина,11 | 200,0 | 176,218 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 473-р (в ред. от 12.08.2020 №258-р, от 08.10.2020 №316-р (софинансирование) |
| 5.2. | Капитальный ремонт помещений детского сада «Ласточка», расположенного по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Чистюнька, ул. Советская, 39 – филиала МКДОУ детский сад «Березка» с. Фунтики | 284,444 | 184,611 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 473-р (в ред. от 12.08.2020 №258-р, от 08.10.2020 №316-р (софинансирование) |
| 5.3. | Капитальный ремонт помещений МКДОУ детский сад «Берёзка» с. Фунтики, расположенного по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Фунтики, ул. Юбилейная, 33 | 537,178 | 375,9 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 473-р (в ред. от 12.08.2020 №258-р, от 08.10.2020 №316-р (софинансирование) |
| 5.4. | Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МКОУ Парфёновская СОШ, находящегося по адресу с. Парфёново ул. Школьная, 18/1 | 60,879 | 166,522 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 473-р (в ред. от 12.08.2020 №258-р, от 08.10.2020 №316-р (софинансирование) |
| 5.5. | Капитальный ремонт МБУК «Топчихинский центральный дом культуры» | 526,322 | 526,322 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 473-р (в ред. от 12.08.2020 №258-р, от 08.10.2020 №316-р (софинансирование) |
| 5.6. | Обустройство детской площадки с. Колпаково Победимского сельсовета | 67,0 | 67,0 | Проекты развития (создания) общественной инфраструктуры, основанные на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».  Распоряжение Правительства Алтайского края от 19.02.2020 № 53-р (софинансирование) |
| 5.7. | Обустройство детской площадки с. Белояровка Белояровского сельсовета | 73,0 | 73,0 |
| 5.8. | Обустройство спортивно-игровой детской площадки с. Володарка Володарского сельсовета | 79,0 | 79,0 |
| 5.9. | Обустройство спортивной площадки с элементами детской с. Красноярка Красноярского сельсовета | 89,0 | 89,0 |
| 5.10. | Обустройство детской площадки пос. Ключи Ключевского сельсовета | 100,0 | 100,0 |
| 5.11. | Обустройство детской площадки пос. Кировский Кировского сельсовета | 84,76 | 84,76 |
| 5.12. | Обустройство спортивной площадки с. Покровка Покровского сельсовета | 72,0 | 72,0 |
| 5.13. | Обустройство детской площадки с. Зимино Зиминского сельсовета | 87,782 | 87,782 |
| 5.14. | Обустройство детской площадки с. Макарьевка Макарьевского сельсовета | 50,0 | 50,0 |
| 5.15. | Обустройство спортивной площадки с. Чистюнька Чистюньского сельсовета | 159,4 | 159,4 |
| 5.16. | Благоустройство кладбища с. Фунтики Фунтиковского сельсовета | 301,72 | 301,72 |
| 5.17. | Благоустройство Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Братской могилы погибших партизан с. Песчаное ул. С. Пигасова, 25 А, Парфёновский сельсовет | 78,032 | 78,0 |
| 5.18 | Обустройство спортивной площадки с. Переясловка Переясловского сельсовета | 74,6 | 74,6 |
| 5.19. | Ремонт дорог/ щебенение пер. Садовый с. Топчиха Топчихинского сельсовета | 133,15 | 133,15 |
|  | **Дополнительно реализованы:** | |  |  |
| 6. | Обустройство пешеходной зоны от пер. Школьного до пер. Садового в с. Топчиха | 116,186 | 116,186 | ГП  «Формирование современной городской среды»/ нац проект (софинансирование) |
| 7. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборных узлов, расположенных по адресам: Алтайский край, Топчихинский район, с. Володарка | 50,708 | 50,708 | ГП "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (софинансирование) |
| 8. | Обустройство памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) с. Макарьевка | 16,6 | 16,6 | ГП «Развитие культуры Алтайского края» (софинансирование) |
| 9. | Обустройство Мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) с. Хабазино | 8,295 | 8,295 | ГП «Развитие культуры Алтайского края»  (софинансирование) |
| 10. | Обустройство памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) с. Песчаное, ул. С. Пигасова, 25 б | 6,728 | 6,728 | ГП «Развитие культуры Алтайского края»  (софинансирование) |
| 11. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания детский сад "Солнышко" с. Топчиха | 173,158 | 173,158 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 08.10.2020 № 316-р |
| 12. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания Володарской СОШ | 456,633 | 456,633 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 08.10.2020 № 316-р |
| 13. | Капитальный ремонт здания Красноярской СОШ | 212,078 | 212,078 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 08.10.2020 № 316-р |
| 14. | Капитальный ремонт кровли в здании Макарьевской ООШ - филиала МКОУ Топчихинская СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева | 214,63 | 214,63 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 08.10.2020 № 316-р |
| 15. | Капитальный ремонт здания Переясловской ООШ - филиала МКОУ Топчихинская СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева | 494,522 | 494,522 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 08.10.2020 № 316-р |
| 16. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания Сидоровской СОШ- филиала МКОУ Топчихинская СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева | 262,23 | 262,23 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 08.10.2020 № 316-р |
| 17. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков Хабазинской СОШ - филиала МКОУ Топчихинская СОШ № 2 | 266,6 | 266,6 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 08.10.2020 № 316-р |
| 18. | Капитальный ремонт здания "ДЮСШ" | 542,27 | 542,27 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 08.10.2020 № 316-р |
| 19. | Капитальный ремонт кровли здания Победимского СДК | 87,935 | 87,935 | Распоряжение Правительства Алтайского края от 08.10.2020 № 316-р |

Информация подготовлена председателем комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района Фатеевой Ларисой Александровной /19.01.2021