**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2024 годы» за 2020 год

##### Отчетный период 2020 год

 На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 383,5 тыс. руб. В рамках программы на 2020 год на реализацию мероприятий было заложено 190 тыс. руб.

Главной целью программы создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет

Задачами программы является: Повышение уровня благоустройства территорий, повышение уровня освещенности территорий, повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

**Индикаторы муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.измерения | план 2020 | факт 2020 |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 50 | 45 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 50 | 40 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 60 | 45 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2024 годы» за 2020 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.), %.:

S1 = (45/50)\*100% = 90 %

 2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования, %.:

S2 = (40/50)\*100% = 80 %

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий, %.:

S3 = (45/60)\*100% = 75%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (90+80+75)= 81,6%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 383,5/190\*100% = 201,8% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (2\*100%) =66,7 %**

 **j=3**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (81,6+100 + 66,7)/3 = 82,7%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 82,7% (*от 80 % и выше)**

Глава Администрации сельсовета В.И.Субочев