**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы»

##### Отчетный период 2020 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 0 тыс. руб. В рамках программы на 2020 год на реализацию мероприятий было заложено 10 тыс. руб.

**В ходе реализации программы реализовывалась основная задача-** Увеличение объема и улучшение качества питьевой воды.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных ежегодных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора за год не представляется возможным

**Индикаторы муниципальной программы к 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| К 2021ГОДУ (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Увеличение объема качественной воды за счет реконструкции водопровода | тыс. м3 | 0,2 |
| 2. | Увеличение количества жителей, получающих качественную питьевую воду | человек | 60 |

**Оценка эффективности программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы» по итогам 2019 года**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы: **Fin 0 /601\*100% =0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (4\*100%) = 100%**

**j=4**

1) Замена водопроводных сетей – «1»;

2) Ремонт техники (экскаватора, ассенизаторского автомобиля - «0»;

3) Замена электропроводки – «0»;

4) Ремонт водонапорных башен – «1»;

5) Приобретение и замена насосов – «1»;

6) Ремонт скважин – «1»

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0+100)/2 =50%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50% (от 40% до 80% и более).***

Глава Администрации сельсовета В.И.Субочев