**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы [«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc)

##### Отчетный период 2020 год

#####  За отчетный период 2020г. на исполнение мероприятий муниципальной программы [«[Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc)](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)  из бюджета сельсовета финансирование не проводилось, при плановом показателе финансирования по программе за счет средств местного бюджета на 2020 год - 4 тыс. руб. Все финансирование осуществлялось из муниципального дорожного фонда.

#####  Целью программы является:

#####  Создание условий для приведения транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельсовета.

 Задачи программы:

 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

2. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения.

Индикаторы муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2020г. |
| план | факт |
| 1 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 60 | 75 |
| 2 | повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения, % | 40 | 20 |
| 3 | обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры, % | 40 | 30 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### [*«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»*](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:

 S1 = (60/75)\*100% = 80 %

2. Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения:

 S2 = (20/40)\*100% = 50%

3. Обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры:

S3 = (30/40)\*100% = 75%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (80+50+75)=68,3%**

 **i=3**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0 \*100=0%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Техническое содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров | 0 |
| 2 | Установка и замена дорожных знаков | 0 |
| 2 | Текущий ремонт и содержание остановочного павильона | 0 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (0\*100%) = 0%**

 **j=3**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (68,3+0+0)/3 = 22,8%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 22,8% (до 40%).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин

Готовил: Мостовая Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета