План создания в Топчихинском районе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на 2021-2026 годы

(по состоянию на 01.01.2021 г)

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, тыс. руб. | Объем финансирования за прошлый период, тыс. руб. | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| Теплоснабжение |
| 1. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: строительство объекта капитального строительства «Автоматизированная угольная котельная в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | краевой, районный бюджеты | 165 332,94 | - | - | 56917,7 | 2021-2022 | - |
| 2. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: строительство объекта капитального строительства «Реконструкция теплосети в селе Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | краевой, районный бюджеты | 104 830,48 | - | - | - | 2022-2023 | - |
| Водоснабжение |
| 3. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: (техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла с. Песчаное | краевой, районный бюджеты | 10 605,299 | - | - | 10605,299 | 2021 | - |
| 4. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы на 2020 год (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 16,3 км (проектные и изыскательские работы)) | краевой, районный бюджеты | 8232,8 | 250 | - | 7317,9 | 2019-2022 | - |
| 5. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы на 2020 год (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново, 12 км (проектные и изыскательские работы)) | краевой, районный бюджеты | 5894,3 | 1049,11 | 799,11 | 5095,19 | 2019-2022 | - |
| 6. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы на 2020 год (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька, 15 км (проектные и изыскательские работы)) | краевой, районный бюджеты | 6932,92 | 1101,25 | 851,25 | 5489,111 | 2019-2022 | - |
| 7. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Зимино, ул. Старо-Зиминская, д. 7А | районный бюджет | 2280 | - | - | - | 2025 | - |
| 8. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Зимино, ул. Старо-Зиминская, д. 7А | районный бюджет | 5060 | - | - | - | 2025 | - |
| 9. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, район Топчихинский пос. Кировский, ул. Садовая, 72а | районный бюджет | 2445 | - | - | - | 2026 | - |
| 10. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, район Топчихинский, п Кировский, ул Солнечная, д 27а | районный бюджет | 1976 | - | - | - | 2023 | - |
| 11. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, район Топчихинский, п Кировский, ул. Солнечная, д 27а | районный бюджет | 5503 | - | - | - | 2023 | - |
| 12. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, район Топчихинский Пос. Кировский, ул. Садовая, 72а | районный бюджет | 6773 | - | - | - | 2026 | - |
| 13. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Мира, 11б | районный бюджет | 2288 | - | - | - | 2021 | - |
| 14. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкция водопроводной сети по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с Топчиха, в районе улицы Ворошиловской | районный бюджет | 6447 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 15. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкция водопроводных сетей по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, в районе улиц Мичурина, Чаузово, Шукшина | районный бюджет | 15477 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 16. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Мира, 11а | районный бюджет | 4652 | - | - | - | 2021 | - |
| 17. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкцию водопроводной сети по адресу: Топчихинский район, село Топчиха, в районе Ленина, Куйбышева, Социалистическая, Набережная, Луговая, Калинина, 40 лет Октября, Комарова, Пушкинская, Островского, Титова. Пер. М. Горького, Садовый | районный бюджет | 99848 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 18. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкцию водопроводной сети по адресу: Топчихинский район, село Топчиха, ул. Октябрьская, д.49,45,96,94,82,80,27,23а,11,15,34,32,20,5.1, ул.Орджоникидзе,36,38, Мельничный, 18б | районный бюджет | 10038 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 19. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкцию водопроводной сети по адресу: Россия, Алтайский кр., с. Топчиха, Топчихинский район, ул. Комарова | районный бюджет | 5271 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 20. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский кр., Топчихинский район, п. Крутиха, ул. Восточная, д. 22 | районный бюджет | 2750 | - | - | - | 2028 | - |
| 21. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский кр., Топчихинский район, п. Крутиха, ул. Восточная, д. 22 | районный бюджет | 7618,86 | - | - | - | 2028 | - |
| 22. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский кр., Топчихинский район, с. Фунтики, ул. Пролетарская, д. 11 а | районный бюджет | 2903 | - | - | - | 2029 | - |
| 23. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский кр., Топчихинский район, с. Фунтики, ул. Пролетарская, д. 11 а | районный бюджет | 8042,13 | - | - | - | 2029 | - |
| 24. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский кр., Топчихинский район, с. Фунтики, ул. Садовая, д. 24 | районный бюджет | 3055 | - | - | - | 2030 | - |
| 25. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский кр., Топчихинский район, с. Фунтики, ул. Садовая, д. 24 | районный бюджет | 8466 | - | - | - | 2030 | - |
| 26. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский кр., Топчихинский район, с. Фунтики, ул. Солнечная, д. 19 | районный бюджет | 1834 | - | - | - | 2022 | - |
| 27. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский кр., Топчихинский район, с. Фунтики, ул. Солнечная, д. 19 | районный бюджет | 8466 | - | - | - | 2030 | - |
| 28. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский кр., Топчихинский район, с. Чистюнька, ул. Новая, д. 52А | районный бюджет | 1273 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 29. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский кр., Топчихинский район, с. Чистюнька, ул. Новая, д. 52А | районный бюджет | 4502 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 30. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкция водопроводной сети по адресу: Алтайский край, район Топчихинский, с Чистюнька, Чистюньский с/с | районный бюджет | 94723 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 31. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Россия, Алтайский кр., Топчихинский район, с. Чистюнька, ул. Советская, д. 29а | районный бюджет | 9004 | - | - | - | 2030 | - |
| 32. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Россия, Алтайский кр., Топчихинский район с. Покровка, ул. Нагорная, д.2 | районный бюджет | 3624 | - | - | - | 2021 | - |
| 33. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, район Топчихинский, с. Красноярка, .ул. Новая, 37. | районный бюджет | 3662 | - | - | - | 2021 | - |
| 34. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, район Топчихинский, с Красноярка, ул Новая, д 37 | районный бюджет | 1540 | - | - | - | 2021 | - |
| 35. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкция водопроводной сети по адресу: Топчихинский район, пос. Кировский | районный бюджет | 2785 | - | - | - | 2021 | - |
| 36. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, п. Комсомольский, ул. Мира, 2а | районный бюджет | 2586 | - | - | - | 2027 | - |
| 37. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, п. Комсомольский, ул. Мира, 2а | районный бюджет | 7227 | - | - | - | 2027 | - |
| 38. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, п. Ульяновский, ул. Степная, 7 | районный бюджет | 7227 | - | - | - | 2027 | - |
| 39. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкция водопроводных сетей по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Парфеново, | районный бюджет | 63000 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 40. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Комариха, ул. Центральная, 10а | районный бюджет | 7652 | - | - | - | 2028 | - |
| 41. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Комариха, ул. Центральная, 10а | районный бюджет | 2736 | - | - | - | 2028 | - |
| 42. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, п. Ульяновский, ул. Степная, 7 | районный бюджет | 2586 | - | - | - | 2027 | - |
| 43. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкция водопроводной сети по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, в районе улиц Интернациональная, Комарова, Маяковского, Чайковского, Правды, Советская, Северная, Яблочная, Мамонтова | районный бюджет | 33320 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 44. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Песчаное, ул. Победы, д.1а | районный бюджет | 9656 | - | - | - | 2026 | - |
| 45. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Парфёново, ул. Тихая Поляна, д.82 | районный бюджет | 4502 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 46. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкция водопроводной сети по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, в районе улицы Новосельская | районный бюджет | 1393 | - | - | - | 2021-2023 | - |
| 47. | Реализация мероприятий в рамках реализации концессионного соглашения: модернизация оборудования | внебюджетные средства (средства концессионера) | 14459520 | - | - | - | 2021-2031 | - |