|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АдминистрацияТопчихинского районаАлтайского краяОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИул. Куйбышева, 18, с. Топчиха. 659070, Тел. 8(38552) 2-10-16, т/факс 8(38552) 2-10-03Email: it@toprayon.ru |  |  |

**Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы по итогам 2020 года.**

Целью Программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ района, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение этой цели возможно на основе создания единого информационного пространства путем объединения информационных ресурсов, информационных систем и развитой инфраструктуры электросвязи.

Задачи Программы:

* модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники ОМСУ;
* совершенствование систем защиты информации и персональных данных;
* повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет развития информационных систем;
* обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ.

Программой предусмотрена реализация 4-х мероприятий. По итогам 2020 года–все необходимые мероприятия успешно выполнены.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы по итогу 2020 года**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
	1. Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения

S1=27/55\*100%=49,1%;

* 1. Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных

S2=61/75\*100%=81,3%;

* 1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S3=10/55\*100%=18,2%;

* 1. Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных

S4=1/3\*100%=33,3%;

* 1. Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района

S5=240/90\*100%=267% (100%);

 **Cel=1/5\*(49,1+81,3+18,2+33,3+100) =56,4%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=761,8/934,0\*100=81,6%**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат выполнения в 2020 году:** **«1» - выполнено;** **«0» - не выполнено** |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer=1/4\*(4\*100)=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О = (56,4+81,6+100)/3=80,0%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 80,0 % (выше 80%).***

Исполняющий обязанности начальника

отдела информатизации Администрации района А.С. Белоцерковский

 (38552)2-10-80