Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы» за 2020 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета в 2020 году направлено 102,2  тыс. руб.

За отчетный период 2020 года приобретено котельное оборудование в Белояровскую, Красноярскую, Кировскую, Зиминскую, Хабазинскую, Парфёновскую школы на общую сумму 4 832,669 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 4 775,9 тыс. руб., из районного бюджета 86,769 тыс. руб.

Индикаторы муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | Реализация муниципальной Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020 г | Факт 2020 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии); | % | 60 | 40 |
| 2 | удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади); | кВт/ м2 | 21,109 | 23,053 |
| 3 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); | кВт/ м2 | 2,027 | 2,420 |
| 4 | удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади); | Гкал/ м2 | 0,263 | 0,456 |
| 5 | удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека); | м3/ человек | 11 | 13 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы  за 2020 год:

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии):

S1 = 40/60*100% =66,6% (67%)

2. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1  м2 к общей площади):

S2 =21,109/23,053*100% =91,57% (92 %)

3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам):

S3 =2,027/2,420*100% =83,76% (84 %)

4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1  м2  к общей площади):

S4 =0,263/0,456*100% =57,7 % (58%)

5. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека):

S5 =11/13*100% =84,61% (85%)

m

Cel = (1/m)*(Si) =(1/5)* (67+92+84+58+85) = 77,2%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 102,2/102,2*100% = 100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/2)*(2*100%) = 100%

j=2

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение котельного оборудования | 1 |
| 2 | Ремонт системы отопления | 1 |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (77,2+100+100)/3 = 92,4%.

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 92,4% (свыше 80 %).

Заместитель главы Администрации района                                                    М.С. Исупов